Приложение к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, для целей регистрации права муниципальной собственности на данные земельные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и согласование перечня земельных участков, на которых расположены объекты муниципального недвижимого имущества | УИиЗО | 2020- 2022 | 1.1.1 | Без финансирования |  |  |  |
| 2. | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | УИиЗО, отдел муниципаль-ных закупок | 2020- 2022 | 1.1.1 | Без финансирования |  |  |  |
| 3. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества | отдел муниципаль-ных закупок | 2020- 2022 | 1.1.1 | Без финансирования |  |  |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация проведения межевания земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества |  | УИиЗО | 2020- 2022 |  | 1.1.1 |  | местный бюджет | 112,95 |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 5. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального недвижимого имущества |  | УИиЗО | 2020- 2022 |  | 1.1.1 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 6. | Регистрация права муниципальной собственности на земельные участки под объектами муниципального недвижимого имущества |  | УИиЗО | 2020- 2022 |  | 1.1.1 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| II. Проведение кадастровых и геодезических работ в отношении земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена, для нужд муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка и согласование перечня земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО |  |  | 2020- 2022 |  | 1.2.1. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  |  | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО УАиГ |  |  | 2020- 2022 |  |  | 1.2.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на межевание земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | отдел муниципальных закупок |  | 2020- 2022 |  |  | 1.2.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Организация проведения межевания земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО УАиГ |  | 2020- 2022 |  |  | 1.2.1. |  |  | местный бюджет |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 11. |  |  | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не разграничена | УИиЗО |  | 2020- 2022 |  |  | 1.2.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| III. Проведение оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценочных работ с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Определение перечня объектов, в отношении которых необходимо провести оценочные работы |  |  | УИиЗО |  |  | 2020- 2022 |  |  | 1.3.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ |  |  | УИиЗО |  |  | 2020- 2022 |  |  | 1.3.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по проведению оценочных работ |  |  | отдел муниципальных закупок |  |  | 2020- 2022 |  |  | 1.3.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Организация проведения оценочных работ в отношении земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества, а также с целью определения годовой стоимости размещения нестационарного торгового объекта |  |  | УИиЗО |  |  | 2020- 2022 |  |  | 1.3.1. |  |  | местный бюджет |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,95 |  | 270,0 | 270,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| I. Демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка и согласование перечня конструкций, строений и сооружений |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 2.1.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур |  |  | МУ «ГСЗ», отдел муниципальных закупок |  |  | 2020-2022 |  |  | 2.1.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта |  |  | Отдел муниципальных закупок |  |  | 2020-2022 |  |  | 2.1.1. |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация демонтажа конструкций, строений и сооружений |  |  | МУ «ГСЗ» |  |  | 2020-2022 |  |  | 2.1.1. |  |  | Местный бюджет |  |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка и согласование перечня объектов |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 3.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка технического задания для организации конкурсных процедур |  |  | МУ «ГСЗ», отдел мун. закупок |  |  | 2020-2022 |  |  | 3.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта |  |  | Отдел муниципальных закупок |  |  | 2020-2022 |  |  | 3.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Организация демонтажа объектов |  |  | МУ «ГСЗ» |  |  | 2020-2022 |  |  | 3.1.1. |  |  | Местный бюджет |  |  | 1099,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Окончание таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 4 «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Определение перечня кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо провести комплексные кадастровые работы |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 4.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Подготовка технического задания для организации и проведения конкурсных процедур на заключение муниципального контракта |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 4.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 4.1.1. |  |  | Без финанси-рования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Организация проведения комплексных кадастровых работ в отношении определенных кадастровых кварталов |  |  | УИиЗО |  |  | 2020-2022 |  |  | 4.1.1. |  |  | Местный бюджет / обл. бюджет/ фед. бюджет |  |  | 2614,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2614,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4396,45 |  | 270,0 | 270,0 |  |

Начальник управления по имуществу и

земельным отношениям администрации

Копейского городского округа                                                                                                                                             Е.В. Теличкина