Приложение 2

к муниципальной программе

| УТВЕРЖДЕНО куратором мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» «____» _____________ 20___ г. ____________ / Филиппов А.С. | СОГЛАСОВАНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» от _____________ № __________ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Благоустройство городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Сергеев Александр Евгеньевич |  | Начальник управления городского хозяйства |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Благоустройство городской среды Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере ния | Базо вое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ГП РП | ед. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  | - |  | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Реализация проектов по благоустройству | ед | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство сквера Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка) | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 28 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,40 |
|  | федеральный бюджет |  | 24 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 950,30 |
|  | областной бюджет |  | 1 404,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404,74 |
|  | местный бюджет |  | 1 645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д.12 в Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 6 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 002,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 348,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348,20 |
|  | областной бюджет |  | 301,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,11 |
|  | местный бюджет |  | 352,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,69 |
| 1.3. | Благоустройство сквера им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы |  | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 16 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 083,80 |
|  | областной бюджет |  | 905,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,54 |
|  | местный бюджет |  | 1 060,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 |
|  | Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 52 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 052,40 |
|  | федеральный бюджет |  | 46 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 382,30 |
|  | областной бюджет |  | 2 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611,40 |
|  | местный бюджет |  | 3 058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,70 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X | План-график |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март |  | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Приемка выполненных работ | Ежегодно/ сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.4. | Оплата выполненных работ | Ежегодно/сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Платежное поручение |