УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе»

от _____________ № _______

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года                             до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Первый заместитель Главы городского округа Сазонов Н.В. |
| --- | --- |
| Отдел жилищной политики | Начальник отдела жилищной политики Саевская И.Д. |
| Связь с муниципальной программой | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, в Копейском городском округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | тыс. кв. м. | - | 0,34164 | 35,85072 |  |  |  |  |  | УИиЗО |
| 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | - | 0,2847 | 29,8756 |  |  |  |  |  | Отдел жилищной политики |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс.чел | - | 0,015 | 1,627 |  |  |  |  |  | Отдел жилищной политики |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | Тысяча квадратных метров общей площади | - | 0,34164 | 35,85072 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселение аварийных МКД | Осуществление текущей деятельности | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров общей площади | - | 0,2847 | 29,8756 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Переселение жителей аварийных МКД | Осуществление текущей деятельности | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | - | 0,015 | 1,627 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия / | Наименование исполнителя / соисполнителя | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | УИиЗО | ФБ | 29 482,44 | - | - | - | - | - | - | 29 482,44 |
|  |  |  | ОБ | 1 228,46 | - | - | - | - | - | - | 1 228,46 |
|  |  |  | МБ | 30,71 | - | - | - | - | - | - | 30,71 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах. Обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД |  |  |  |
| Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | Х | УИиЗО | Х |
| Контрольная точка – проведение закупочных процедур | 31.12.2025 |  | акт приема-передачи |
| Задача 2. Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 01 января 2022 года и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |
| Расселение аварийных МКД | X | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |
| Переселение жителей аварийных МКД | Х | отдел жилищной политики | Х |
| Контрольная точка – заключение соглашения мены, договора социального найма | 31.12.2025 |  | соглашение мены, договор социального найма |