УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Копейского городского округа

от 07.11.2024 № 908-р

(в редакции распоряжения

администрации Копейского

городского округа

от __________№_______)

Муниципальная программа

«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

I. Оценка текущего состояния сферы внешнего благоустройства

Копейского городского округа

- Текущее состояние сферы внешнего благоустройства территории Копейского городского округа является результатом Стратегией социально-экономического развития Копейского городского округа  на период до  2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Копейского городского округа  от 19.12.2018  № 635-МО (далее - Стратегия-2035).

- Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей городского округа, а значит и условия жизни населения. В условиях стремительного роста населения, увеличения транспортных потоков и изменения климата, вопросы благоустройства становятся особенно актуальными.  В Копейском городском округе наблюдается активное развитие сферы внешнего благоустройства, что обусловлено как потребностями местных жителей, так и требованиями современного города.

Комплексное благоустройство мест отдыха горожан является важным элементом благоустройства, что может улучшить качество жизни горожан и создать уютную атмосферу для жителей и гостей города.

3. Муниципальная программа разработана и направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей населения, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города, что достигается в результате проведения работ по организации отлова животных без владельцев в рамках переданных полномочий  в соответствии с Законом Челябинской области от 30.12.2019 № 72-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», а также мероприятий по повышению эстетического уровня объектов внешнего благоустройства.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере внешнего благоустройства Копейского городского округа

4. Приоритеты муниципальной политики в сфере внешнего благоустройства определены исходя из цели программы и направлены на создание условий для реализации мероприятий.

5. Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно - гигиеничных потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

6. Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

1) реализация на территории городского округа государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Челябинской области при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

2) увековечивание памяти героев и погибших в войнах на территории городского округа путем проведения мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

3) повышение уровня качества жизни путем выполнения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий

III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями                    и показателями государственных программ

7. Мероприятия программы не реализуются в рамках государственных программ.

8. Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации осуществляется через выполнение положений законодательных актов:

1) Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Закона Челябинской области от 30.12.2019 №72-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

3) Стратегии социально-экономического развития Копейского городского округа  на период до  2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Копейского городского округа  от 19.12.2018  № 635-МО.

Стратегией предусмотрены мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Копейского городского округа (направление 3, задача 3 Стратегии), которые имеют взаимоувязку с муниципальной программой.

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, снижающих стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество:

1) благоустройство мест массового отдыха населения, в том числе реконструкция и модернизация существующих городских парков, скверов и иных общественных пространств;

2) разработка и реализация проектов модернизации, реновации общественных пространств;

3) благоустройство дворовых территорий.

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере внешнего благоустройства Копейского городского округа

9. Основной целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

10. Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

-  оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;

- проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»;

-  проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовые городки), благоустройство общественных и дворовых территорий.

11. Дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения не включаются в  муниципальную программу.

12. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с учетом:

1) необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) условия об обязательном установлении минимального пятилетнего гарантийного срока на выполненные работы по благоустройству дворовых и общественных территорий;

6) решения о принятии собственниками помещений в многоквартирном доме имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома и дальнейшего его содержания.

13. Дворовые территории включаются в муниципальную программу на основании решения комиссии и после предоставления в адрес администрации городского округа не позднее 01 октября предшествующего года за годом благоустройства следующих документов:

1) решение, оформленное протоколом собственников по следующим вопросам:

-	об определении уполномоченного от лица собственников многоквартирного дома в приемке выполненных работ по благоустройству;

- об определении видов работ, необходимых для благоустройства: ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, установка скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок*;

-	об утверждении дизайн-проекта дворовой территории;

-		о принятии имущества, созданного в результате благоустройства, в состав общего имущества многоквартирного дома и дальнейшего его содержания;

- о формировании земельного участка, созданного в результате благоустройства и передаче его в состав общего имущества многоквартирного дома либо до дня приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории  выполнить формирование земельного участка и постановку на кадастровый учет.

2) заявление о включении в муниципальную программу;

3) дизайн-проект и смета дворовой территории.

Одним из условий включения дворовой территории в действующую муниципальную программу являются выполненные работы по межеванию дворовой территории и постановки на кадастровый учет до момента приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории.

В случае на момент включения дворовой территории в муниципальную программу работы по межеванию дворовой территории не выполнены, то собственниками многоквартирного дома с пакетом документов для включения в муниципальную программу прилагается гарантийное письмо со сроками межевания дворовой территории.

14. Координацию действий по реализации муниципальной программы осуществляет управляющий совет.

* Окончательное утверждение видов работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы принимается комиссионно в пределах объема средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Копейского городского округа на очередной финансовый год на минимальный перечень видов работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, оборудование автомобильных парковок, установка скамеек, урн.

Оборудование детских и спортивных площадок и иные работы выполняются при наличии дополнительных средств бюджета Копейского городского округа и образовавшейся экономии при проведении конкурсных процедур (по решению комиссии).

15. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – управление городского хозяйства администрации). Соисполнителями муниципальной программы являются: МУ «ГСЗ», МКУ КГО «Управление благоустройства».

16. Ранжирование поступивших заявок по благоустройству дворовых территорий с приложением полного пакета документов осуществляется исходя из очередности поступления заявок в адрес администрации Копейского городского округа.

17. Управление городского хозяйства администрации и соисполнители муниципальной программы в процессе реализации систематически осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы и вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий муниципальной программы.

18. Управление городского хозяйства администрации предоставляет отчет о реализации  муниципальной программы за полугодие и девять месяцев текущего года в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет  о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

19. Управление городского хозяйства администрации размещает годовой отчет о реализации муниципальной программы в ГАС «Управление» не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                             А.С. Филиппов