УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

от 23.01.2026 № 3

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Газоснабжение»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства, (далее -УГХ) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2 | Количество объектов, отключенных от газа | ед. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | УГХ |
| 3 | Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 4 | Наличие актуализированной схемы газоснабжения | Да — 1, нет -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * Капитальный ремонт газовых сетей городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество установленных опор | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отключение ветхо-аварийного жилья от газа | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, отключенных от газа | ед. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Вынос муниципальной газовой сети с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Актуализация схемы газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услу | Наличие актуализированной схемы газоснабжения | (да-1, нет-0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

* Перечень объектов указан в Приложении

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт газовых сетей городского округа | МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 2 | Отключение ветхо-аварийного жилья от газа | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 3 | Вынос муниципальной газовой сети с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28) | УГХ, МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 208,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,84 |
| 4 | Актуализация схемы газоснабжения | УГХ, МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  | 208,84 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 14208,84 |
| местный бюджет |  |  | 208,84 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 14208,84 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт газовых сетей городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 2 | Отключение ветхо-аварийного жилья от газа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 3 | Актуализация схемы газоснабжения |  | УГХ |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |