УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

от 09.12.2025 № 4

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления городского хозяйства администрации КГО |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрации Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (при наличии) | «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая протяжен-ность автомобильных дорог общего поль-зования местного зна-чения с твердым покрытием, отремон-тированная за год и соответствующая нор-мативным требова-ниям транспорт-но-эксплуатационным показателям, по сос-тоянию на 31 декабря отчетного года | км | 0,99 | 0,48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.2 | Площадь отремонти-рованных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нор-мативным требова-ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сос-тоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | 147 918,47 | 48134,48 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.3 | Площадь приведенных тротуаров в соответст-вие с нормативными требованиями к тран-спортно-эксплуата-ционному состоянию | м² | 2 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.4 | Количество пешеход-ных переходов, обуст-роенных в соответствии с национальными стан-дартами на территории округа | шт. | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.5 | Количество остановоч-ных пунктов, разворот-ных площадок, обору-дованных в соответ-ствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.6 | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения | км. | 205,53 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.7 | Количество ПСД на устройство светофорного объекта | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.8 | Количество проведен-ных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обес-печения безопасности дорожного движения | шт. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | Администрация КГО, ОГИБДД ОМВД |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполняются мероприятия по сожержанию | км | 485,549 | 641,39 | 641,39 | 641,39 | 641,39 | 641,39 | 641,39 |
| 2 | Повышение уровня пра-вового сознания граждан в области обеспечения безо-пасности дорожного дви-жения | Текущая деятельность | мероприятия по повы-шению уро-вня право-вого сознания граждан в области обеспечения безопас-ности дорожного движения | ед. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия / | Наименование исполнителя / соисполнителя | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | МБ | 238 395,69 | 179 087,70 | 177 587,70 | 177 587,70 | 73 387,70 | 73 387,70 |  | 919 434,19 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 192 706,56 | 172 172,81 | 77 736,72 | 78 089,80 | 78 089,80 | 78 089,80 |  | 676 885,49 |  |  |
|  |  |  | Всего | 431 102,25 | 351 260,51 | 255 324,42 | 255 677,50 | 151 477,50 | 151 477,50 |  | 1 596 319,68 |  |  |
| 1.1 | Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории округа, капитальный ремонт и ремонт дорог, в том числе отсыпка щебнем | МУ «ГСЗ» | МБ | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 | 54 872,70 |  | 329 236,20 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 151 306,56 | 172 172,81 | 77 736,72 | 78 089,80 | 78 089,80 | 78 089,80 |  | 635 485,49 |  |  |
|  |  |  | Всего | 206 179,26 | 227 045,51 | 132 609,42 | 132 962,50 | 132 962,50 | 132 962,50 |  | 964 721,69 |  |  |
| 1.2 | Содержание улично-дорожной сети | МУ «ГСЗ» | МБ | 81 351,83 | 103 000,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 0 | 0 |  | 392 751,83 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «ГСЗ» | МБ | 73 068,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73 068,46 |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильных дорог от ж/д пос. Горняк до ж/д переезда пос. Северный Рудник | МУ «ГСЗ» | МБ | 1 726,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 726,69 |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Баженова и ул. Мира | МУ «ГСЗ» | МБ | 523,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 523,01 |  |  |
| 1.6 | Электроэнергия для светофорных объектов | МУ «ГСЗ» | МБ | 300,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |  | 1 875,00 |  |  |
| 1.7 | Содержание автодорог общего пользования местного значения (техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения) | МУ «ГСЗ» | МБ | 20 685,84 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 |  | 111 685,84 |  |  |
| 1.8 | Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан (остановки) | МУ «ГСЗ» | МБ | 4 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600,00 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 41 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 46 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 000,00 |  |  |  |
| 1.9 | Разработка проекта организации дорожного движения авто-мобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорожного движения на дорогах округа | МУ «ГСЗ» | МБ | 0 | 1500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,00 |  |  |  |
| 1.10 | Обустройство пешеходного моста через реку Чумляк | МУ «ГСЗ» | МБ | 867,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,17 |  |  |  |
| 1.11 | Разработка ПСД на устройство светофорного объекта пересе-чения ул. Линейная - ул. Малышева | МУ «ГСЗ» | МБ | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт тротуара по ул. Борьбы вдоль сквера Борцам революции | МУ «ГСЗ» | МБ | 0 | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | УО | МБ | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 420,6 |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.) | УО | МБ | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 108,00 |  |  |  |
| 2.2 | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профи-лактике ДТП | УО | МБ | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 216,6 |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение свето-возвращающих приспособлений для распространения в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций | УО | МБ | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 96,00 |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  | МБ | 238 465,79 | 179 157,80 | 177 657,80 | 177 657,80 | 73 457,80 | 73 457,80 | 919 854,79 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 192 706,56 | 172 172,81 | 77 736,72 | 78 089,80 | 78 089,80 | 78 089,80 | 676 885,49 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 431 172,35 | 351 330,61 | 255 394,52 | 255 747,60 | 151 547,60 | 151 547,60 | 1 596 740,28 |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х |  |  |
| Контрольная точка 1: Заключение контракта | Ежегодно до 01 апреля | МУ «ГСЗ» | Контракт |
| Контрольная точка 2: Оплата выполненных работ | В сроки, установленные законодательством | МУ «ГСЗ» | Акты выполненных работ, платежное поручение |
| Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | Х |  |  |
| Контрольная точка 1: Выполнение мероприятий | Ежегодно до 31 декабря | УО | отчет |