УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы «Чистая вода»

от 29.04.2026   № 4

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения»

(«Чистая вода» название 2025 года)

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Чистая вода |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2 | Объем резервуара | куб. м. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 3 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 4 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 5 | Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования) | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Объем резервуара | куб. м. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция коллектора Ду=1000 пр. Коммунистический – от пр. Ильича до пр. Победы | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС) | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС) | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33» | Приобретение товаров, работ, услуг | Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33 | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями» | Приобретение товаров, работ, услуг | Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями» | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования) | УГХ, Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция коллектора Ду=1000 пр. Коммунистический – от пр. Ильича до пр. Победы | МУП «КСВВ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | УГХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС) | МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | УГХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС) | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР | МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33» | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 7 | Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями» | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 6579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6579,00 |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  | 450,00 | 10079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10529,00 |
| местный бюджет |  |  | 450,00 | 10079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10529,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования) |  | УГХ; МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 2 | Реконструкция коллектора Ду=1000 пр. Коммунистический – от пр. Ильича до пр. Победы |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 3 | Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС) |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 4 | Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС) |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 5 | Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 6 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского |  | МУ «УС» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения от ВНС ж.м. Потанино до территории индивидуальной жилой застройки юго-восточной части ж.м. Потанино, в т.ч. ПИР |  | МУ «УС» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |