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Протоколом управляющего совета
Муниципальной программы «Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа»
от 26.01.2026 №2


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Понижение  уровня воды  на территории Копейского городского округа»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник управления городского хозяйства, Архипенко А.П.

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача:  Проведение мероприятий по водопонижению

	1.1
	Объем откачанной воды из озера  Синеглазово
	тыс. куб. м
	3000,0
	4868,19
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	3000,0
	УГХ

	
	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ
	мБС
	217,2
	217,65
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	УГХ

	1.2
	Объем откачанной воды из карьера  шахты «Красная Горнячка»
	тыс. куб. м
	600,0
	1144,85
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	УГХ

	
	Абсолютная отметка уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ
	мБС
	182,0
	186,59
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	УГХ

	1.3
	Объем откачанной воды из карьера шахты № 45
	тыс. куб. м
	-
	110,71
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	УГХ

	1.4
	Количество углубленных прудов-испарителей
	ед.
	-
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	УГХ

	1.5
	Количество обслуженных насосов
	ед
	0
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	УГХ

	1.6
	Количество установленных насосов
	ед
	0
	4
	2
	2
	2
	-
	-
	УГХ

	1.7
	Объем откачанной воды из прудов-испарителей
	Тыс. куб.м.
	274
	293,67
	274
	274
	274
	274
	274
	УГХ

	1.8
	Количество обустроенных и прочищенных канав
	ед
	1
	6
	3
	3
	3
	3
	3
	УГХ

	1.9
	Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	УГХ



3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача: Проведение мероприятий по водопонижению
	
	

	1.1.
	Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем откачанной воды из озера
	Тыс.куб.м.

	3000,0

	4868,19
	3000,0

	3000,0

	3000,0

	3000,0

	3000,0


	
	
	
	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ
	мБС
	217,2
	217,65
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0
	217,0

	1.2.
	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем откачанной воды из карьера
	Тыс.куб.м.
	600,0
	1144,85
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	
	
	
	Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ
	мБС
	182,0
	186,59
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0
	180,0

	1.3
	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем откачанной воды из карьера
	Тыс.куб.м.
	-
	110,71
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	1.4
	Углубление прудов-испарителей

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество углубленных прудов-испарителей
	ед.
	-
	5
	3
	3
	3
	3
	3

	1.5
	Содержание  электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое присоединение к электросетям
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество обслуженных насосов
	ед.
	0
	4
	6
	6
	6
	6
	6

	1.6
	Работы по водопонижению в городском округе
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество установленных насосов
	ед.
	0
	4
	2
	2
	2
	-
	-

	
	
	
	Объем откачанной воды из пруда- испарителя
	Тыс. куб.м.
	274
	293,67
	274
	274
	274
	274
	274

	
	
	
	Количество прочищенных канав
	ед
	1
	6
	3
	3
	3
	-
	-

	1.7
	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Утвержденный проект водопонижения Копейского городского округа
	ед.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача:  Проведение мероприятий по водопонижению

	1.1
	Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана)
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	11978,02
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	-
	-
	65978,02

	
	местный бюджет (софинанс-е)
местный бюджет
	
	11,99
3899,78
	18,02
4431,80
	18,02
4431,80
	18,02
4431,80
	-
	-
	66,05
17195,18

	1.2
	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	17380

	
	областной бюджет
	
	3480,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	3480

	
	местный бюджет
	
	32999,23
	24940,00
	24940,00
	24940,00
	-
	-
	107819,23

	1.3
	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	3100,00
	6230,00
	6230,00
	6230,00
	-
	-
	21790

	1.4
	Углубление прудов-испарителей
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	1812,93
	3900,00
	3900,00
	3900,00
	-
	-
	13512,93

	1.5
	Содержание  электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое присоединение к электросетям
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	0

	
	местный бюджет
	
	1921,75
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	-
	-
	7921,75

	1.6
	Работы по водопонижению в городском округе, из них:
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	7000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	7000

	
	местный бюджет
	
	0,00
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	-
	-
	54000

	1.6.1
	Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	2000,00
	2000,00
	2000,00
	-
	-
	6000

	1.6.2
	Понижение уровня воды в прудах-испарителях
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	8000,00
	8000,00
	8000,00
	-
	-
	24000

	1.6.3
	Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории КГО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	7000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	7000

	
	местный бюджет
	
	0,00
	8000,00
	8000,00
	8000,00
	-
	-
	24000

	1.7
	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	0

	областной бюджет
	
	22458,02
	18000,00
	18000,00
	18000,00
	-
	-
	76458,02

	местный бюджет
	
	43745,69
	59519,82
	59519,82
	59519,82
	-
	-
	222305,15



5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача: Проведение мероприятий по водопонижению

	1.1
	Понижение уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана)
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.2
	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.3
	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.4
	Углубление прудов-испарителей
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.5
	Содержание  электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.6
	Устройство новых электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей
	
	МУ «ГСЗ»
	План закупок

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	Реестр контрактов

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Акт выполненных работ

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	План закупок

	1.7
	Понижение уровня воды в прудах-испарителях
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.8
	Прочистка существующих канав и устройство новых для отвода воды с подтопляемой территории Копейского городского округа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.9
	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение



