УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

Муниципальной программы «Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

от 22.05.2026     № _5_____

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления городского хозяйства (далее – УГХ), Архипенко А.П.. |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | (ед.) | 27 |  | 17 | 7 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа) | (ед.) | 0 |  | 20 | 31 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.3 | Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа | (ед.) | 0 |  | 14 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.4 | Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним | (ед.) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество демонтированных капитальных объектов | (ед.) |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |
| 2.2 | Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | (ед.) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |
| Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных некапитальных объектов | (ед.) |  | 25 | 7 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения |  | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сноса ветхих и аварийных домов | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | (ед.) |  | 27 | 17 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа | (ед.) |  | 0 | 20 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 1.3 | Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа | (ед.) |  | 0 | 14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним | (ед.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество демонтированных капитальных объектов | (ед.) |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | (ед.) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество демонтированных объектов |  | (ед.) | 25 | 7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сноса ветхих и аварийных домов | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3370,51 | 9815,40 | 15100,00 | 15100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 43385,91 |
| 1.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 800,00 |
| 1.3 | Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.4 | Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 354,00 |
| 2.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 833,06 | 3706,11 | 4500,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13539,17 |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 4557,57 | 14321,51 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 |  | 58079,08 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сноса ветхих и аварийных домов |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.3 | Оказание услуг по размещению табличек на аварийные здания и жилые дома на территории городского округа |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 1.4 | Организация установления ограждений и/или ограничений доступа к ветхим и аварийным домам, подлежащим сносу |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация демонтажа капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  | МУ «ГСЗ», МУ «Спортивные сооружения КГО», УИиЗО |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| 2.2 | Подготовка проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства |  | МУ «ГСЗ», МУ «Спортивные сооружения КГО», УИиЗО |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация демонтажа некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  | МУ «ГСЗ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |