УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

от 23.01.2026   № 3

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Теплоснабжение»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий» (далее – ФРТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ | км. | 0,85 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2 | Количество отремонтированных объектов тепловых сетей | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа | да-1,нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| Задача Капитальный ремонт тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированных тепловых камер | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития инфраструктуры | да-1,нет-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | да-1, нет-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. - Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5 - Участок теплотрассы по ул. Мира,33 – ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК-13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ | км. | 1,34 | 0,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество отремонтированных объектов тепловых сетей | ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения КГО | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача Капитальный ремонт тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых камер | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество отремонтированных объектов тепловых сетей | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | ед. | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Задача Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (актуализация) программы комплексного развития инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития инфраструктуры | да-1, нет-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | да-1, нет-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые ввода в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по ул. Голубцова, 5 | МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет Фонды |  | 3269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3269,50 |
|  | областной бюджет |  | 1715,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1715,25 |
|  | местный бюджет |  | 255,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,93 |
| Задача Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа | УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 094,50 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 4394,5 |
| Задача Капитальный ремонт тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых камер | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 073,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,38 |
| Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  | УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 5642,58 | 1080,13 | 0,00 | 0,00 | 6722,71 |
| местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 6,73 |
| Задача Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (актуализация) программы комплексного развития инфраструктуры |  | УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном» |  | МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС») |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | - | 6800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  | 7408,56 | 7900,00 | 6748,23 | 2181,21 | 0,00 | 0,00 | 24238,00 |
| Внебюджет Фонды |  |  | 3269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3269,50 |
| областной бюджет |  |  | 1715,25 | 0,00 | 5642,58 | 1080,13 | 0,00 | 0,00 | 8437,96 |
| местный бюджет |  |  | 2423,81 | 7900,00 | 1105,65 | 1101,08 | 0,00 | 0,00 | 12530,54 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  | УГХ |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  | УГХ |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1 | Разработка (актуализация) программы комплексного развития инфраструктуры |  | УГХ |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11) |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном» |  | МУ «УС» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | Ежегодно до 01 апреля |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | Ежегодно до 01 мая |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Ежегодно до 31 декабря |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Ежегодно до 31 декабря |  | Платежное поручение |