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Протоколом управляющего совета
Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» 
от 12.01.2026   № 3


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ)

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Администрация Копейского городского округа

	Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии)
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе





2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2024
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

	1.1
	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года
	тыс. кВт/ч
	2601,0
	2601,0
	-
	-
	-
	-
	-
	УГХ

	1.2
	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
	тыс. кВт/ч
	1500
	1324,14
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	УГХ

	1.3
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	ед.
	4
	8
	7
	5
	5
	5
	5
	УГХ

	1.4
	Количество отремонтированных участков сети наружного освещения
	ед.
	-
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	МУ «ГСЗ»

	1.5
	Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу
	шт.
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	МУ «ГСЗ»


	1.6
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения
	ед.
	0
	0
	4
	4
	4
	-
	-
	МУ «ГСЗ»

	Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений

	2.1
	Количество отремонтированных теплообменников
	шт.
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	УО




3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	2024
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения
	
	

	1.1
	Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года
	тыс. кВт/ч
	2601,0
	2601,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Оплата электроэнергии для уличного освещения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение
	тыс. кВт/ч
	1500,0
	1324,14
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	1500,0

	1.3
	Обустройство улиц линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	ед.
	4
	8
	7
	5
	5
	5
	5

	1.4

	Капитальный ремонт сети освещения


	Приобретение товаров, работ, услуг:






	Количество материалов, приобретенных для капитального ремонта сети освещения, в том числе:
	







	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кабель
	км

	-
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	опоры
	шт.

	-
	0
	5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	светильники
	шт.
	-
	0
	10
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Демонтаж/монтаж городской иллюминации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов городской иллюминации
	шт.

	115
	0
	-
	-

	-

	-

	-


	1.6
	Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения

	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения
	ед.
	0
	0
	4
	4
	4
	-
	-

	Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений

	
	Текущий ремонт теплообменника
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество от-ремонтирован-ных теплообмен-ников (МОУ СОШ № 13, 7)
	шт.

	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-

























4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	
	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

	1.1
	Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение
	УГХ;
МУ «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ»)
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	10 782,60
	-
	-
	-
	-
	-
	10 782,60

	1.2
	Капитальный ремонт сети освещения
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	УГХ
	0
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00

	1.3
	Демонтаж/монтаж городской иллюминации
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Оплата электроэнергии для уличного освещения
	МУ «ГСЗ»,
УГХ
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	14 406,00
	16 785,00
	18 465,00
	20 310,00
	0,00
	0,00
	69 966,00

	1.5
	Устройство наружного освещения путем совместного подвеса
	МУ «ГСЗ»
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	5 709,58 
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 709,58

	1.6
	Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения
	МУ «ГСЗ»


	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет


	
	
0,00
	
2000,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
2000,00

	Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений

	2.1



	Текущий ремонт теплообменника
	УО


	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,55
	0,55
	0,00
	0,00
	1,10

	
	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	553,09
	553,09
	0,00
	0,00
	1 106,18

	
	всего
	
	0,00
	0,00
	553,64
	553,64
	0,00
	0,00
	1 107,28

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	129 565,46

	местный бюджет
	
	30 898,18
	38 785,00
	28 465,55
	30 310,55
	0,00
	0,00
	128 459,28

	областной бюджет
	
	0,00
	0,00
	553,09
	553,09
	0,00
	0,00
	1 106,18


5. План реализации комплекса процессных мероприятий
	№1
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 1: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения

	1.1
	Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение
	
	УГХ;
МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	 до 01 апреля 2025
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	 до 01 мая2025
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	 до 31 декабря 2025
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	 до 31 декабря 2025
	
	Платежное поручение

	1.2
	1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство линий наружного освещения*
	до 31.12.2026
	МУ «ГСЗ»
	Заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию

	1.3
	Капитальный ремонт сети освещения
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.4
	Демонтаж/монтаж городской иллюминации
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.5
	Оплата электроэнергии для уличного освещения
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	1.6
	Обустройство улиц линиями наружного освещения путем совместного подвеса
	
	МУ «ГСЗ»
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение

	Задача 2: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений

	2.1




	Текущий ремонт теплообменника
	
	УО
	

	
	1. Закупка включена в план закупок.
	Ежегодно до 01 апреля
	
	План закупок

	
	2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.
	Ежегодно до 01 мая
	
	Реестр контрактов

	
	3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Акт выполненных работ

	
	4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту.
	Ежегодно до 31 декабря
	
	Платежное поручение


* адреса объектов будут уточнены после обследования

