# Приложение

# к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства, (далее -УГХ) |  |
| Участники муниципальной программы | 1. МУ «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ») |  |
|  | 2. Управление образования администрации Копейского городского округа (далее - УО) |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023-2024 |  |
|  | Этап II: 2025-2030 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: повышение энергетической эффективности, экономии систем теплоснабжения и системы уличного освещения; обеспечение бесперебойного и качественного освещения территории городского округа | Задача 1: организация уличного освещения на территории Копейского городского округа Задача 2: повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения Задача 3: повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 141 980,98 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Цели: повышение энергетической эффективности, экономии систем теплоснабжения и системы уличного освещения; обеспечение бесперебойного и качественного освещения территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения |  | ед |  | 3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - |  |  | - | УГХ |
| 2. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года |  | тыс. кВт/ч |  | 2601,0 | 2601,0 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - | УГХ |
| 2.2 |  | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение |  | тыс. кВт/ч |  | 1500 | 1324,14 |  | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | УГХ |
| 2.3 |  | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса |  | ед. |  | 4 | 8 |  | 7 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | УГХ |
| 2.4 |  | Количество отремонтированных участков сети наружного освещения |  | ед. |  | - | 0 |  | 1 |  | - |  |  | - | - |  |  | - | МУ «ГСЗ» |
| 2.5 |  | Количество объек-тов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу |  | шт. |  | - | 0 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  | МУ «ГСЗ» |
| 2.6 |  | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения |  | ед. |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | - |  |  | - | УГХ |
| 3. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отре-монтированных теплообменников |  | шт. |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | - | - |  | УО |

3. План достижения показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект «Строительство линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проект «Строительство линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года | тыс. кВт/ч | 216,75 | 433,5 | 650,25 | 867 | 1083,75 | 1300,5 | 1517,25 | 1734 | 1950,75 | 2167,5 | 2384,25 | 2601,00 |
| 2.2 | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | тыс. кВт/ч | 164,14 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 220 | 1324,14 |
| 2.3 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса | ед. | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 2.4 | Количество отремонтированных участков сети наружного освещения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.5 | Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу | шт. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.2 | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение | тыс. кВт/ч | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1500,00 |
| 2.3 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 2.4 | Количество отремонтированных участков сети наружного освещения | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.5 | Количество объектов городской иллюминации, подлежащих де-монтажу/монтажу | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.6 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| проект «Строительство линий наружного освещения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 1 | Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа | Доведение уровня освещенности на территории Копейского городского округа до нормативной | 1.1 |
| КПМ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |
| 2 | Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения | Экономия электроэнергии и улучшение, улучшение состояния и оснащенности сети уличного освещения | 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2,5; 2.6 |
| 3 | Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений | Текущий ремонт теплообменников | 3.1 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | УГХ; МУ «ГСЗ»; УО | 43 313,70 | 38 785,00 | 29 018,64 | 30 863,64 | 0,00 | 0,00 | 141 980,98 |
| Местный бюджет |  | 43 313,70 | 38 785,00 | 28 465,55 | 30 310,55 | 0,00 | 0,00 | 140 874,80 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 553,09 | 553,09 | 0,00 | 0,00 | 1 106,18 |
| проект «Строительство линий наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 12 415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 415,52 |
| КПМ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 30 898,18 | 38 785,00 | 28 465,55 | 30 310,55 | 0,00 | 0,00 | 128 459,28 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 553,09 | 553,09 | 0,00 | 0,00 | 1 106,18 |
| Всего |  | 30 898,18 | 38 785,00 | 29 018,64 | 30 863,64 | 0,00 | 0,00 | 129 565,46 |