ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Филиппов А.С. |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа (далее – УГХ, КГО) |  |
| Соисполнители муниципальной программы | МУ «Городская служба заказчика» (далее – МУ «ГСЗ»), МУ «Управление строительства» (далее – МУ «УС») |  |
| Участники муниципальной программы | Управление образования администрации КГО (далее - УО), отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по городу Копейску Челябинской области |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | Задача 1. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |
|  |  | Задача 2. Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 1 623 688,47 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель муниципальной программы: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Задача - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксп-луатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | 0,99 | 0,48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.2 | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нор-мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | 147 918,47 | 48 134,48 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.3 | Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию | м² | 2 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.4 | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа | шт. | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.5 | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.6 | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения | км. | 205,53 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | 214,87 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.7 | Количество ПСД на устройство светофорного объекта | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.1.8 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | шт. | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | Администрация КГО |
| 1.2 Задача - Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ», МУ «УС» |
| 1.2.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | км | 0,99 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ», МУ «УС» |

3. План достижения показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 2 |
| 1.1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,132 | - |  | - | 0,132 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 1 |
| 1.1.4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нор-мативным требованиям транспортно-эксплуа-тационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 |  | 0,48 |
| 2.1.2 | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48134,48 |  | 48134,48 |
| 2.1.3 | Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |  | 48 |
| 2.1.4 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1173 |  | 1173 |
| 2.1.5 | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,87 |  | 214,87 |
| 2.1.6 | Количество ПСД на устройство светофорного объекта | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | 1 |
| 2.1.7 | Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |  | 9 |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нор-мативным требованиям транспортно-эксплуа-тационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |  | 10 |
| 2.1.9 | Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года. | м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 |  | 30000 |
| 2.1.10 | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1173 |  | 1173 |
| 2.1.11 | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,87 |  | 214,87 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |
| Архипенко Анатолий Петрович начальник УГХ администрации КГО |  | 01.01.2025-31.12.2030 |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения КГО. | Получены положительные заключения Государственной экспертизы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, построены и реконструированы автодороги общего пользования местного значения в КГО | 1.2.1 1.2.2 |
| 2. КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
| Архипенко Анатолий Петрович, начальник УГХ администрации КГО |  | 01.01.2025-31.12.2030 |  |
| 2.1 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышен уровень правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/ МУ «ГСЗ», УО | 453 120,54 | 356 330,61 | 255 394,52 | 255 747,60 | 151 547,60 | 151 547,60 | 1 623 688,47 |
| Областной бюджет |  | 192 706,56 | 172 172,81 | 77 736,72 | 78 089,80 | 78 089,80 | 78 089,80 | 676 885,49 |
| Местный бюджет |  | 260 413,98 | 184 157,80 | 177 657,80 | 177 657,80 | 73 457,80 | 73 457,80 | 946 802,98 |
| Проект «Строительство объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/ МУ «ГСЗ», МУ «УС» | 21 948,19 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 948,19 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет |  | 21 948,19 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 948,19 |
| КПМ «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/ МУ «ГСЗ», МУ «УС», УО | 431 172,35 | 351 330,61 | 255 394,52 | 255 747,60 | 151 547,60 | 151 547,60 | 1 596 740,28 |
| Областной бюджет |  | 192 706,56 | 172 172,81 | 77 736,72 | 78 089,80 | 78 089,80 | 78 089,80 | 676 885,49 |
| Местный бюджет |  | 238 465,79 | 179 157,80 | 177 657,80 | 177 657,80 | 73 457,80 | 73 457,80 | 919 854,79 |