# Приложение 1

# к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рукавишников Александр Юрьевич– заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, отдел жилищной политики администрации Копейского городского округа (далее – округ, отдел жилищной политики) |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации КГО: - управление по имуществу и земельным отношениям администрации округа (далее – УИиЗО) |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2021-2024 годы. |  |
|  | Этап II: 2025-2030 годы. |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель 1: ликвидация непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда | Задача 1: переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Подпрограммы (при наличии) | Не имеет подпрограмм |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 1 032 218,08 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 № 700-П. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Едини ца измере ния | Базо вое значе ние | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1: Ликвидация непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | - | 4,231 | 3,5926 | 2,2599 | 0,4623 | - | - | Отдел жилищной политики |
| 1.1.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс.чел | - | 0,195 | 0,209 | 0,126 | 0,024 | - | - | Отдел жилищной политики |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Ликвидация непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,5926 |
| 1.1.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного, аварийного жилищного фонда | тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,209 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплекс процессных мероприятий 1: «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» |  |  |  |
| Саевская Инна Дмитриевна, начальник отдела жилищной политики начальник УИиЗО |  | 01.01.2025-31.12.2030 |  |
| 1.1 | Задача 1: Переселение жителей МКД, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 1.1.1 1.1.2 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. КПМ: «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Копейском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УИиЗО, отдел жилищной политики | 597 625,68 | 116 939,34 |  | 277 647,75 |  | 40 005,31 |  | - | - | 1 032 218,08 |
| Областной бюджет |  | 597 028,06 | 116 822,40 |  | 277 420,05 |  | 39 965,31 |  | - | - | 1 031 235,82 |
| Местный бюджет |  | 597,62 | 116,94 |  | 227,70 |  | 40,00 |  | - | - | 982,26 |