УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Копейского городского округа

от 23.12.2024 № 1059-р

(в редакции распоряжения

администрации Копейского

городского округа

от 09.06.2026 № 549-р

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Снос зданий, строений, сооружений на территории Копейского городского округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее - УГХ) |  |
| Участники муниципальной программы1 | 1. Муниципальное учреждение «Городская служба заказчика (далее - МУ «ГСЗ») |  |
|  | 2. Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО) |  |
|  | 3. Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области |  |
|  | 4. МУ «Спортивные сооружения КГО» |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023-2024 |  |
|  | Этап II: 2025-2030 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: создание в Копейском городском округе (далее – городской округ) условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа | Задача 1: снос ветхих и аварийных домов |
|  |  | Задача 2: демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |
|  |  | Задача 3: демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 58079,08 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель программы: создание в городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | (ед.) | 27 | 17 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов) на территории городского округа | (ед.) | 0 | 20 | 31 | 30 | 30 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.3 | Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа | (ед.) | 0 | 14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| 1.4 | Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним | (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |
| Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество демонтированных капитальных объектов | (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |
| 2.2 | Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | (ед.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ»; МУ «Спортивные сооружения КГО»; УИиЗО |
| Задача 3. демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных некапитальных объектов | (ед.) | 25 | 7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | МУ «ГСЗ» |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | КПМ: Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | (ед.) | - | 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | 17 |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа | (ед.) | - | 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 20 |
| 1.3 | Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа | (ед.) | - | 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 14 |
| Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество демонтированных капитальных объектов | (ед.) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.2 | Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Задача 3. демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных некапитальных объектов | (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | КПМ: Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. снос ветхих и аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество снесенных ветхих и аварийных домов | (ед.) | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 1.2 | Количество подготовленных проектов организаций работ по сносу объектов капитального строительства (ветхих и аварийных домов на территории городского округа | (ед.) | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | 31 |
| 1.3 | Количество информационных табличек, размещенных на аварийных зданиях и жилых домах на территории городского округа | (ед.) | - | 20 | - | 30 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 100 |
| 1.4 | Количество ветхих и аварийных домов, у которых установлены ограждения и/или ограничения доступа к ним | (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество демонтированных капитальных объектов | (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2.2 | Количество подготовленных проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства | (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Задача 3. демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных некапитальных объектов | (ед.) | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 50 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КПМ:Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа |  |  |
| Ответственный за реализацию – УГХ |  | Срок реализации (2025-2030) |  |
| 1.1 | Задача 1. снос ветхих и аварийных домов | создание в городском округе условий для комфортного проживания граждан, ликвидация (снос) аварийных многоквартирных домов, зданий, строений, сооружений на территории городского округа | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| 1.2 | Задача 2. демонтаж капитальных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |  | 2.1, 2.2 |
| 1.3 | Задача 3. демонтаж некапитальных объектов (незаконно размещенных нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство, рекламных конструкций, гаражей, хозяйственных построек и иных сооружений), а также объектов, находящихся в разрушенном состоянии и представляющих угрозу жизни и здоровью граждан |  | 3.1 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | УГХ/ УИиЗО, МУ «ГСЗ», Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского го- родского округа Челябинской области, МУ «Спортивные сооружения КГО» | 4557,57 | 14321,51 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 58079,08 |
| Местный бюджет |  | 4557,57 | 14321,51 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 58079,08 |
| КПМ:Снос зданий, строений, сооружений на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 4557,57 | 14321,51 | 19600,00 | 19600,00 | 0,00 | 0,00 | 58079,08 |