# Приложение

# к муниципальной программе «Чистая вода»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Чистая вода»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства, (далее -УГХ) |  |
| Участники муниципальной программы | 1. МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС») |  |
|  | 2. Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ») |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023-2024 |  |
|  | Этап II: 2025-2030 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | Задача 1. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 23289,17 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Региональный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»; Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 13,1 | 13,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 1.2 | Наличие технического паспорта | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 1.3 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2.2 | Объем резервуара | куб. м. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2.3 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2.4 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2.5 | Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту | да - 1, нет - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |

3. План достижения показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Наличие технического паспорта | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.3 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПМ «Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения» («Чистая вода» название 2025 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.2 | Объем резервуара | куб. м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.4 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 |
| 2.5 | Наличие технического паспорта | да - 1, нет - 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2.6 | Отчет о соответствии характеристик оборудования по объекту | да - 1, нет - 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПМ «Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения» («Чистая вода» название 2025 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2.2 | Объем резервуара | куб. м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.3 | Протяженность построенных сетей водоотведения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| 2.4 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

*  - сроки введения  объекта в эксплуатацию будут уточнены после завершения проектирования

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КПМ «Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения» («Чистая вода» название 2025 года) |  |  |  |
| Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 7 |
| Всего, в т.ч.: | МУ «УС» | 13210,17 | 10079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23289,17 |
| Местный бюджет |  | 13210,17 | 10079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23289,17 |
| Проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | МУ «УС» | 12760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12760,17 |
| Местный бюджет |  | 12760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12760,17 |
| КПМ «Поддержание нормативного состояния сетей водоснабжения и водоотведения» («Чистая вода» название 2025 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч. : | МУ «УС» | 450,00 | 10 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10529,00 |
| Местный бюджет |  | 450,00 | 10 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10529,00 |