# Приложение 1

# к муниципальной программе

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление городского хозяйства) |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение Копейского городского округа «Управление благоустройства» |  |
| Участники муниципальной программы | - |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2017-2024 |  |
|  | Этап II: 2025-2030 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель. Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа | Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |
|  |  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к территориям общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 193 097,57 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальная цель развития Российской Федерации: комфортная городская среда для жизни/ государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | Управление городского хозяйства |
| Задача 2: повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к территориям общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к территориям общего пользования | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Управление городского хозяйства |
| 1.3 | Выполнены показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Да-1, нет-0 | - | - | 1 | - | - | - | - | Управление городского хозяйства |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025, 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Задача 1: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | - | - |  | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2.1 | Задача 2: повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к территориям общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество благоустроенных территорий, прилегающих к территориям общего пользования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выполнены показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор – Филиппов А.С., заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам) |  |  |  |
| Архипенко Анатолий Петрович, начальник управления городского хозяйства |  | 01.01.2025-31.12.2030 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Задача 1: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа | Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий | 1.1 |  |
| 2. КПМ «Благоустройство территорий, прилегающих к территориям общего пользования городского округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| Архипенко Анатолий Петрович, начальник управления городского хозяйства |  | 2025, 2026 г. |  |  |
| 2.1 | Задача 2: повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к территориям общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к территориям общего пользования, выполнение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 1.2 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | Х | 47 610,63 | 56 742,07 | 44 158,50 | 44586,37 | 0,00 | 0,00 | 193 097,57 |
| Федеральный бюджет |  | 39 989,70 | 37 754,24 | 35 868,99 | 35 885,32 | 0,00 | 0,00 | 149 498,25 |
| Областной бюджет |  | 1 666,24 | 1 987,07 | 2 289,51 | 2 701,05 | 0,00 | 0,00 | 8 643,87 |
| Местный бюджет |  | 5 954,69 | 17 000,76 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 955,45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | Управление городского хозяйства/МКУ КГО «Управление благоустройства» | 47 317,78 | 45 741,31 | 44 158,50 | 44586,37 | 0,00 | 0,00 | 181 803,96 |
| Федеральный бюджет |  | 39 989,70 | 37 754,24 | 35 868,99 | 35885,32 | 0,00 | 0,00 | 149 498,25 |
| Областной бюджет |  | 1 666,24 | 1 987,07 | 2 289,51 | 2 701,05 | 0,00 | 0,00 | 8 643,87 |
| Местный бюджет |  | 5 661,84 | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 661,84 |
| 2. КПМ «Благоустройство территорий, прилегающих к территориям общего пользования городского округа» и обеспечение выполнения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | Управление городского хозяйства/ МКУ КГО «Управление благоустройства» | 292,85 | 11 000,76 | - | - | - | - | 11 293,61 |