# Приложение

# к муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Филиппов Александр Сергеевич, заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |  |
| Участники муниципальной программы | 1. МУ «Городская служба заказчика» (далее — МУ «ГСЗ») |  |
|  | 2. МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС») |  |
|  | 3. Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ»). |  |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2023-2024 |  |
|  | Этап II: 2025-2030 |  |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры | 1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |
|  |  | 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры |
|  |  | 3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | 4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |
|  |  | 5. Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ |
|  |  | 6. Капитальный ремонт тепловых камер |
|  |  | 7. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |
|  |  | 8. Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |
|  |  | 9. Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |
|  |  | 10. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |
|  |  | 11. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |
|  |  | 12. Разработка и актуализация ТЭБ |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 851935,91 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | - |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель: повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |
| 3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств «Фонда развития территории» - (далее ФРТ) | км. | 0 | 11,37 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 3.2 | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | 0 | 4,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 3.3 | Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ | м3/сут | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт | км. | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 3.5 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция | км | 0 | 0 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |
| 5. Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ | км. | 1,34 | 0,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 5.2 | Количество отремонтированных объектов тепловых сетей | ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Капитальный ремонт тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество отремонтированных тепловых камер | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 7. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |
| 8. Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития инфраструктуры | да-1, нет-0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 9. Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | да-1, нет-0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 10. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |
| 11. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 11.2 | Количество объектов, отключенных от газа | ед. | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 11.3 | Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.4 | Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 12. Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие разработанного (актуализированного) ТЭБ | да-1, нет-0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УГХ |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед. | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПМ «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,37 | 11,37 |
| 3.2 | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,407 | 4,407 |
| 3.3 | Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 | 1 |
| КПМ «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ | км. | - | - | - | - | - | 0,854 | - | - | - | - | - | 0,854 |
| 5.2 | Количество отремонтированных объектов тепловых сетей | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. Задача Капитальный ремонт тепловых камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество отремонтированных тепловых камер | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8. Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КПМ «Газоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.2 | Количество объектов, отключенных от газа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9.3 | Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 9.4 | Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наличие разработанного (актуализированного) топливно-энергетического баланса | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПМ «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,5 | - | 23,5 |
| 3.2 | Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000 |
| 3.3 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых проведена реконструкция | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,94 | - | 6,94 |
| 4. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| КПМ «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 6. Задача Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Задача Разработка программы комплексного развития инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие разработанной (актуализированной) программы комплексного развития инфраструктуры | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. Задача Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| КПМ «Газоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения | ед. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9.2 | Количество объектов отключенных от газа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 9.3 | Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Разработка (актуализация) топливно-энергетического баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Наличие разработанного (актуализированного) топливно-энергетического баланса | да-1, нет-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный | Строительство и введение объекта в эксплуатацию, теплоснабжение МКД п. Железнодорожный | 1.1 |  |
| 2. Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Улучшение инфраструктуры для жизни населения Копейского городского округа | 2.1 |  |
| 1. КПМ «Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения | Реконструкция централизованной системы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 |  |
| 2 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | Внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения городского округа | 4.1 |  |
| 2. КПМ «Теплоснабжение» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей с привлечением средств ФРТ | Реконструкция участка сети системы теплоснабжения Копейского городского округа | 5.1; 5.2 |  |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа | Внесение изменений в схему теплоснабжения городского округа | 7.1 |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых камер | Реконструкция участка сети системы теплоснабжения Копейского городского округа | 6.1 |  |
| 4 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем | Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы жизнеобеспечения граждан | 10.1 |  |
| 5 | Разработка программы комплексного развития инфраструктуры | Разработка программы | 8.1 |  |
| 6 | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» | Получение положительного заключения госэкпертизы | 9.1 |  |
| 3. КПМ «Газоснабжение» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения | Повышение надежности и эффективности эксплуатации системы газоснабжения | 11.1; 11.2; 11.3; 11.4 |  |
| 4. КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию УГХ |  | Срок реализации 2025-2030 |  |  |
| 1 | Разработка и актуализация топливно-энергетического баланса | Определение эффективности потребления энергетических ресурсов |  | 12.1 |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в т.ч.: | УГХ, МУП «КСВВ» МУ “ГСЗ” | 365586,53 | 232 079,60 | 179537,66 | 74732,12 | 0,00 | 0,00 | 851935,91 |
| Внебюджет Фонда |  | 3269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269,50 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 26189,73 | 39722,76 | 0,00 | 0,00 | 65912,50 |
| Областной бюджет |  | 357173,09 | 215826,00 | 143846,8 | 25490,48 | 0,00 | 0,00 | 742336,37 |
| Местный бюджет |  | 5143,94 | 16253,60 | 9501,13 | 9518,88 | 0,00 | 0,00 | 40417,55 |
| Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | МУ «УС» | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| Местный бюджет |  | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
| Проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ | 0,00 | 0,00 | 41875,84 | 64197,31 | 0,00 | 0,00 | 106073,16 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 26189,73 | 39722,76 | 0,00 | 0,00 | 65912,50 |
| Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 15644,22 | 24410,35 | 0,00 | 0,00 | 40054,58 |
| Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |
| КПМ «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ, МУП «КСВВ» | 356795,13 | 216952,10 | 123686,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697433,33 |
| Областной бюджет |  | 355457,84 | 215826,00 | 122560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693843,84 |
| Местный бюджет |  | 1337,29 | 1126,10 | 1126,1 | 1126,10 | 0,00 | 0,00 | 4715,59 |
| КПМ «Теплоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ; МУ «ГСЗ» | 7408,56 | 7900,00 | 6748,23 | 2181,21 | 0,00 | 0,00 | 24 238,00 |
| Внебюджет Фонды |  | 3269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3269,50 |
| Областной бюджет |  | 1715,25 | 0,00 | 5642,58 | 1080,13 | 0,00 | 0,00 | 8437,96 |
| Местный бюджет |  | 2423,81 | 7900,00 | 1105,65 | 1101,08 | 0,00 | 0,00 | 12530,54 |
| КПМ «Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ; МУ «ГСЗ»; МУ «УС» | 208,84 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 21208,84 |
| Местный бюджет |  | 208,84 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 21208,84 |
| КПМ «Топливно-энергетический баланс Копейского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | УГХ | 175,00 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 857,50 |
| Местный бюджет |  | 175,00 | 227,50 | 227,50 | 227,50 | 0,00 | 0,00 | 857,50 |