| УТВЕРЖДЕНО Протоколом управляющего совета муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» Копейского городского округа |  |
| --- | --- |

От 23.01.2026 №5

ПАСПОРТ

проекта «Все лучшее детям»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Все лучшее детям» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Ангеловский А.А. |  | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Хлынина М.Н. |  | ГРБС -управление образования администрации |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере-ния | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нара-стаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача – обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | «НП», «РП», «ГП» | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 1.2. | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | «НП», «РП», «ГП» | процент | - | 100 | - | 100 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 1.3. | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | «НП», «РП», «ГП» | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 1.4. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | «НП», «РП», «ГП» | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 2 | Задача – повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | «НП», «РП», «ГП» | единиц | - | 9 | - | - | - | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 2.2 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков | «НП», «РП», «ГП» | процент | 15,4 | 20,2 | 25,0 | 27,2 | 29,0 | - | - | Возрастаю-щий | Да |
| 2.3 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | «НП», «РП», «ГП» | единиц | 27 | 21 | 17 | 20 | 21 | - | - | Возрастаю-щий | Да |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетно-го периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача - обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.2 | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 1.3 | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.4 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2. | Задача - повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 2.2 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,2 |  |
| 2.3 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача - обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.2 | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.3 | Количество мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей обучающихся к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.4 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. | Задача - повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.2 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 2.3 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача- обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания общеобразовательной организации | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 1.2. | Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 1.3. | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | Иные типы | Проведение обсуждения в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 1.4. | Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание условий для организации учебного процесса на территориях, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Задача - повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Приобретение товаров, работ, услуг | оснащение (обновление) материально – технической базы кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" | единиц | - | 9 | - | - | - | - | - | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |
| 2.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Приобретение товаров, работ, услуг | Замена оконных блоков за счет субсидий из средств областного бюджета согласно заявке | процент | - | 20,2 | 25,0 | 27,2 | - | - | - | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача- обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 20543,40 | 0,00 | 23016,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43560,10 |
|  | областной бюджет |  | 5794,30 | 0,00 | 8950,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14745,20 |
|  | местный бюджет |  | 560,40 | 0,00 | 338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,70 |
| 1.2 | Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 1059,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1059,10 |
|  | местный бюджет |  | 56,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 |
| 2. | Задача - повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Управление образования администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 1655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1655,50 |
|  | областной бюджет |  | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
|  | местный бюджет |  | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 689,00 | 909,80 | 1375,20 | 1574,40 | 0,00 | 0,00 | 4548,40 |
|  | местный бюджет |  | 82,60 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 412,60 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 30526,90 | 1019,80 | 33791,10 | 1684,40 | 0,00 | 0,00 | 67022,20 |
| федеральный бюджет, |  |  | 22198,90 | 0,00 | 23016,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45215,60 |
| областной бюджет |  |  | 7611,40 | 909,80 | 10326,10 | 1574,40 | 0,00 | 0,00 | 20421,70 |
| местный бюджет |  |  | 716,60 | 110,00 | 448,30 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,90 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 январь 2027 |  | январь 2025 январь 2027 | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | до 01.02.25 до 01.02.2027 |  | до 01.04.25 до 01.04.27 | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров | с даты заключения контракта |  | до 30.08. | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура |
| 1.1.К.5. | Оплата за выполненные работы, поставленный товар | В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42-2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Субсидии местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 январь 2027 | Январь 2025 январь 2027 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Заключение муниципального контракта | до 01.02.25 до 01.02.27 | до 01.04.25 до 01.04.27 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.2.К.4. | Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров | с даты заключения контракта | до 30.08. |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42- 2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура |
| 1.2.К.5. | Оплата за выполненные работы, поставленный товар | В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | X |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42-2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | X |
|  | Контрольные точки не установлены |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 январь 2027 | Январь 2025 январь 2027 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | План-график закупок |
| 1.4.К.2. | Заключение муниципального контракта | до 01.02.25 до 01.02.27 | до 01.04.25 до 01.04.27 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Муниципальный контракт |
| 1.4.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.4.К.4. | Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров | с даты заключения контракта | до 30.08. |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура |
| 1.4.К.5. | Оплата за выполненные работы, поставленный товар | В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Платежное поручение |
| 2. | Повышение качества общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 январь 2027 | Январь 2025 январь 2027 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42-2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | План-график закупок |
| 2.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | до 01.02.25 до 01.02.27 | до 01.04.25 до 01.04.27 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 2.1.К.4. | Произведена поставка товаров | с даты заключения контракта | до 30.08. |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | счет-фактура |
| 2.1.К.5. | Оплата за поставленный товар | В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №42 -2025 год; МОУ школа-интернат № 8 -2027 год | X | Платежное поручение |
| 2.2. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям- общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 январь 2026 январь 2027 январь 2028 | Январь 2025 январь 2026 январь 2027 январь 2028 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49-2025 год; МОУ СОШ № 44-2026 год; МОУ СОШ № 23-2027 год; МОУ СОШ № 1- 2028 год | X | План-график закупок |
| 2.2.К.2. | Заключение муниципального контракта | до 01.02.25 до 01.02.26 до 01.02.27 до 01.02.28 | до 01.04.25 до 01.04.26 до 01.04.27 до 01.04.28 |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49 -2025 год; МОУ СОШ № 44-2026 год; МОУ СОШ № 23-2027 год; МОУ СОШ № 1- 2028 год | X | Муниципальный контракт |
| 2.2.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ № 49 -2025 год; МОУ СОШ № 44-2026 год; МОУ СОШ № 23-2027 год; МОУ СОШ № 1- 2028 год | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 2.2.К.4. | Произведена приемка выполненных работ, поставка товаров | с даты заключения контракта | до 30.08. |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №49 -2025 год; МОУ СОШ № 44-2026 год; МОУ СОШ № 23-2027 год; МОУ СОШ № 1- 2028 год | X | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, счет-фактура |
| 2.2.К.5. | Оплата за выполненные работы, поставленный товар | В течение 7 календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке |  |  | Управление образования администрации, МОУ СОШ №49 -2025 год; МОУ СОШ № 44-2026 год; МОУ СОШ № 23-2027 год; МОУ СОШ № 1- 2028 год | X | Платежное поручение |

Начальник управления образования администрации                                                                              М.Н. Хлынина