|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, в Копейском городском округе» от 20.01.2026 № 4 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта «Жилье»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Жилье» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Рукавишников Александр Юрьевич |  | Заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Начальник отдела жилищной политики Саевская Инна Дмитриевна |  | Администрация Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года, в Копейском городском округе» |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Переселение жителей МКД, признанных аварийными с 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | «НП», «РП» | тыс. кв. м. | 0,1202 | 0,3569 | 3,13415 | 1,3627 |  | 0,2376 |  |  | возрастающий | нет |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | «НП», «РП» | тыс.чел | 0,006 | 0,02 | 0,206 | 0,057 |  | 0,017 |  |  | возрастающий | нет |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тия (результа та) | Характе ристика | Едини цы измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значе ние 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество квадратных метров, построенных (приобретенных) жилых помещений (квартир) | Тысяча квадратных метров общей площади | 0,3313 | 0,70862 | 3,76098 | 1,63524 | 0,28512 | - | - | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года) |
| 1.2 | Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене | Осуществление текущей деятельности | Количество квадратных метров изъятых жилых помещений | Тысяча квадратных метров | 0,00 | 0,0629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |  |

4. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 справочно | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | УИиЗО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фонд |  | 29 482,44 | 36 662,72 | 125 770,13 | 84 013,00 | - | - | - | 246 445,85 |
|  | областной бюджет |  | 1 228,46 | 50 080,70 | 124 229,87 | 63 987,00 | 20 500,00 | - | - | 258 797,57 |
|  | местный бюджет |  | 30,74 | 86,83 | 250,25 | 148,15 | 20,52 | - | - | 505,75 |
| 1.2 | Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене | Отдел жилищной политики | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | фонд |  | 0,00 | 2064,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 2064,03 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 2402,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 2402,03 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 4,47 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  | УИиЗО, Отдел жилищной политики | 30 741,64 | 91 300,78 | 250 250,25 | 148 148,15 | 20 520,52 | - | - | 510 219,70 |
| фонд |  |  | 29 482,44 | 38 726,75 | 125 770,13 | 84 013,00 | - | - | - | 248 509,88 |
| областной бюджет |  |  | 1 228,46 | 52 482,73 | 124 229,87 | 63 987,00 | 20 500,00 | - | - | 261 199,60 |
| местный бюджет |  |  | 30,74 | 91,3 | 250,25 | 148,15 | 20,52 | - | - | 510,22 |

5. План реализации проекта в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Переселение жителей МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |
| 1.1 Приобретение благоустроенных жилых помещений (квартир) для расселения аварийных МКД | 01.01.2026 | 31.12.2026 | УИиЗО | акт приема-передачи |
| Контрольная точка 1 – проведение закупочных процедур | 01.01.2026 | 31.12.2026 | УИиЗО | акт приема-передачи |
| Контрольная точка 2 – заключение соглашения о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого (договора социального найма) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | отдел жилищной политики | соглашение о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен изымаемого; договор социального найма |
| 1.2 Изъятие жилых помещений в аварийных МКД по выкупной цене |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1 – заключение соглашения об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение | 01.01.2026 | 31.12.2026 | отдел жилищной политики | Соглашение об изъятии жилого помещения и выплате возмещения (выкупной стоимости) за изымаемое жилое помещение |
| Контрольная точка 2 – перечисление денежных средств собственнику | 01.01.2026 | 31.12.2026 | отдел жилищной политики | платежное поручение |