|  | УТВЕРЖДЕН Протоколом управляющего совета муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе» |
| --- | --- |

От 23.01.2026 № 6

ПАСПОРТ

проекта «Содействие занятости»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Содействие занятости» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Рукавишников А.Ю. |  | Заместитель Главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Разинкин М.В. |  | ГРБС -администрация городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нара-стаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача – обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | «ГП» | процент | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 88 | 88 |  | 88 | 88 |  | Возрастаю-щий | Да |
| 1.2 | Количество мест, открытых за счет приобретения и строительства новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | «ГП» | единиц | 140 | 470 | - | - | - |  | - | - |  | - | нет |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей от 1 года до 7 лет дошкольным образованием | процент |  |  | 87,7 |  |  | 87,7 |  |  | 87,7 |  |  | 87,7 |
| 1.2 | Количество мест, открытых за счет приобретения и строительства новых зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристи-ка мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы) | Приобретение товаров, работ, услуг | Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольных образователь-ных учреждений | единиц | 1 | 1 | - | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.2. | Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение выполнения необходимых мероприятий | процент |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.3. | Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение выполнения необходимых мероприятий | процент |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача - обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы): ул. Жданова (350 мест), ул. 26 Партсъезда, 3Б (120 мест) | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – управление строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 76644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76644,70 |
|  | местный бюджет |  | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 |
| 1.2. | Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 10582,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10582,90 |
| 1.3. | Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 87304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87304,40 |
| областной бюджет |  |  | 76644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76644,70 |
| местный бюджет |  |  | 10659,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10659,70 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  |  | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение условий для сохранения доступного дошкольного образования для детей всех возрастных категорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет средств областного бюджета (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 |  |  | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 | управление строительства | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 |  |  | ежегодно до 01.04 | управление строительства | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  |  | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | управление строительства | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом |  |  | До 31.12. | управление строительства | X | Акты выполненных работ |
| 1.1.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ |  |  |  | управление строительства | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Оформление документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию, экспертное сопровождение, проектирование объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 |  | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 |  | управление строительства | X | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 |  | ежегодно до 01.04 |  | управление строительства | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  | управление строительства | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.2.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом |  | До 31.12. |  | управление строительства | X | Акты выполненных работ |
| 1.2.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ |  |  |  | управление строительства | X | Платежное поручение |
| 1.3. | Сопроводительные работы, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 |  |  | управление строительства | X | План-график закупок |
| 1.3.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 | ежегодно до 01.04 |  |  | управление строительства | X | Муниципальный контракт |
| 1.3.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта |  |  | управление строительства | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.3.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом | До 31.12. |  |  | управление строительства | X | Акты выполненных работ |
| 1.3.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ |  |  |  | управление строительства | X | Платежное поручение |

Начальник управления образования администрации                                                                                   М.Н. Хлынина