|  | УТВЕРЖДЕН Протоколом управляющего совета муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа» |
| --- | --- |

От 23.01.2026 №5

ПАСПОРТ

проекта «Содействие созданию в Копейском городском

округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

в общеобразовательных организациях Копейского городского округа»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Содействие созданию в Копейском городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Копейского городского округа» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Рукавишников А.Ю. |  | Заместитель Главы Копейского городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Разинкин М.В. |  | ГРБС -администрация городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нара-стаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача – обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего | «ГП» | единиц |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | Возрастаю-щий | Нет |
| 1.2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе: | «ГП» | процент | 66,9 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |  | 68,3 | 68,3 |  | Возрастаю-щий | Да |
|  | - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования; |  |  | 61,2 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |  | 62,8 | 62,8 |  | Возрастаю-щий | Да |
|  | -удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования; |  |  | 66,4 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  | 68,0 | 68,0 |  | Возрастаю-щий | Да |
|  | -удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам среднего общего образования |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Возрастаю-щий | Нет |
| 2. | Задача - перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства | - | процент | 95,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |  | 97,6 | 97,6 |  | Возрастаю-щий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетно-го года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования всего | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (процентов), в том числе: | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,3 |  |  |
|  | - удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам начального общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам начального общего образования; | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,8 |  |  |
|  | -удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам основного общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам основного общего образования; | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 |  |  |
|  | -удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в первую смену по образовательным программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, по образовательным программам среднего общего образования | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 2. | Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства округа | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,6 |  |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Строительство школы: -на 500 мест по адресу:г. Копейск, ул.Северная | единиц |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 1.2. | Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Осуществление контроля при реализации проектов, экспертное сопровождение изменений в проектную документацию | единиц |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | - |
| 2. | Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Капитальный ремонт образовательных организаций | единиц | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача - обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (г. Копейск, ул. Северная; г. Копейск, 21 микрорайон) | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» (далее – управление строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 72275,40 | 180000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852275,40 |
|  | местный бюджет |  | 120,70 | 180,2 | 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,50 |
| 1.2 | Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов | управление строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 5905,20 | 1193,20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7698,40 |
| 2. | Задача - перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования администрации Копейского городского округа (далее – управление образования) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 78301,30 | 181373,40 | 601200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860875,30 |
| областной бюджет |  |  | 72275,40 | 180000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852275,40 |
| местный бюджет |  |  | 6025,90 | 1373,40 | 1200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8599,90 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение односменного режима обучения в 1-11(12) классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории городского округа (г. Копейск, ул. Северная) |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2026 Январь 2027 | Январь 2026 Январь 2027 | управление строительства | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 | ежегодно до 01.04 | управление строительства | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | управление строительства | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом | До 31.12. | управление строительства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ |  | управление строительства | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Авторский надзор, экспертное сопровождение, проведение лабораторных анализов |  |  |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2026 Январь 2027 | Январь 2026 Январь 2027 | управление строительства | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 | ежегодно до 01.04 | управление строительства | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | управление строительства | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом | До 31.12. | управление строительства | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 1.1.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ |  | управление строительства | X | Платежное поручение |
| 2. | Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом выше 50 процентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 | Январь 2025 Январь 2026 Январь 2027 | управление образования | X | План-график закупок |
| 2.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | ежегодно с 01.02 | ежегодно до 01.04 | управление образования | X | Муниципальный контракт |
| 2.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта | управление образования | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 2.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | Ежегодно в соответствии с контрактом | До 31.12. | управление образования | X | Акты о приемке выполненных работ |
| 2.1.К.5. | Оплата выполненных работ | В течение 7 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ |  | управление образования | X | Платежное поручение |

Начальник управления образования администрации                                                                              М.Н. Хлынина