|  | УТВЕРЖДЕН Протоколом управляющего совета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» от 12.01.2026 № 3 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Строительство линий наружного освещения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Строительство линий наружного освещения |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Архипенко Анатолий Петрович |  | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения | - | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | Возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1. | Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения | ед. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - |  | - | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линий наружного освещения | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство линий наружного освещения | МУ «ГСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 12415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12415,52 |
| Всего, в т.ч.: |  |  | 12415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12415,52 |
| Местный бюджет |  |  | 12415,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12415,52 |

* адреса объектов будут уточнены после обследования

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта* | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Организация уличного освещения на территории Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство линий наружного освещения |  |  |  | Челябинская область Копейский городской округ ул. Елецкая, ул. Суворова, ул. Цвиллинга |  |
| 1.2.К.1. | Введение объектов в эксплуатацию | май 2025 | 31.07.2025 |  |  | Акт ввода в эксплуатацию |