|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» от 01.07.2026 № 7 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Благоустройство городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Парфилов Семен Валерьевич |  | Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Благоустройство городской среды Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере ния | Базо вое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ГП РП | ед. | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025, 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | - |  | - | 4 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |  | - |  | - | 7 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Реализация проектов по благоустройству | ед | 5 | 4 | 7 | 6 |  | 6 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство сквера Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка) | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 24 475,02 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 475,02 |
|  | федеральный бюджет |  | 20 746,08 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 746,08 |
|  | областной бюджет |  | 864,42 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,42 |
|  | местный бюджет |  | 2 864,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д.12 в Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 6 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 456,40 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 472,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 472,72 |
|  | областной бюджет |  | 228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,03 |
|  | местный бюджет |  | 755,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,65 |
| 1.3. | Благоустройство сквера им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы |  | 9 712,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712,97 |
|  | федеральный бюджет |  | 8 233,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 233,13 |
|  | областной бюджет |  | 343,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,05 |
|  | местный бюджет |  | 1 136,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,79 |
| 1.4. | Благоустройство пешеходной зоны вдоль Городского парка по ул. Борьбы |  | 6 673,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6673,39 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537,77 |
|  | областной бюджет |  | 230,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,74 |
|  | местный бюджет |  | 904,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,88 |
| 1.5. | Благоустройство сквера Павшим шахтерам |  | 0,00 | 10485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10485,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 8654,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8654,18 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 455,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,48 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 1375,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1375,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. | Благоустройство сквера 60 лет Победы | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 0,00 | 3385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3385,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2793,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2793,93 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,05 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 444,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,02 |
| 1.7. | Благоустройство сквера по пр. Ильича |  | 0,00 | 13710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13710,86 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 11316,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11316,75 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 595,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,62 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 1798,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1798,49 |
| 1.8. | Благоустройство сквера в районе ДК им. П.П. Бажова |  | 0,00 | 7 002,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 002,73 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5 779,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779,95 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,21 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 918,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,57 |
| 1.9. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Борьбы, от дома № 19 до дома № 37 |  | 0,00 | 7030,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7030,71 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 5803,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5803,05 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 305,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,43 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,23 |
| 1.10. | Благоустройство пешеходной зоны в районе МДОУ "Детский сад №27" по ул. Томилова |  | 0,00 | 2662,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662,72 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2197,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2197,77 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 115,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,67 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 349,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Благоустройство Сада шахтеров в районе школы № 45 по ул. Мира |  | 0,00 | 1 464,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,29 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 208,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208,61 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 63,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,61 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 192,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,07 |
| 1.12. | Благоустройство сквера у фонтана на площади Красных партизан | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 0,00 | 0,00 | 7 296,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 296,43 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 5 926,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,73 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 378,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,3 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,4 |
| 1.13. | Благоустройство сквера на площади имени Маяковского в Старокамышинском жилом массиве |  | 0,00 | 0,00 | 10 259,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 259,75 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 8 333,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333,77 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 531,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,94 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 1 394,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394,04 |
| 1.14. | Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №7» от дома № 31Б по пр. Славы до дома № 1 по пр. Коммунистический |  | 0,00 | 0,00 | 6 132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132,76 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 4 981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981,51 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 317,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,97 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 833,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,28 |
| 1.15. | Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №42» от дома № 32 по ул. Гастелло, до дома № 16 по ул. Гольца |  | 0,00 | 0,00 | 5 662,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662,72 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 4 599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599,7 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,6 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 769,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16. | Благоустройство общественной территории возле Копейского политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова на проспекте Ильича, 14 |  | 0,00 | 0,00 | 8 385,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 385,20 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 6 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811,12 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 434,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,75 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 1 139,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,33 |
| 1.17. | Благоустройство пешеходной зоны в районе МОУ «СОШ №1» от дома № 6Б по пр. Славы до дома № 27 по ул. Жданова |  | 0,00 | 0,00 | 6 421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421,64 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 5 216,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216,16 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 332,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,95 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 872,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,53 |
|  | Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 47 317,78 | 45 741,31 | 44 158,50 | 44586,37 | 0,00 | 0,00 | 181 803,96 |
|  | федеральный бюджет |  | 39 989,70 | 37 754,24 | 35 868,99 | 35885,32 | 0,00 | 0,00 | 149 498,25 |
|  | областной бюджет |  | 1 666,24 | 1 987,07 | 2 289,51 | 2 701,05 | 0,00 | 0,00 | 8 643,87 |
|  | местный бюджет |  | 5 661,84 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 661,84 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X | План-график |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март |  | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Приемка выполненных работ | Ежегодно/ сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.4. | Оплата выполненных работ | Ежегодно/сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Платежное поручение |