|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Чистая вода» от 20.01.2026 № 2 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Чистая вода»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Чистая вода |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Начальник управления городского хозяйства |  | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства, (далее -УГХ) |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Чистая Вода |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания |  | Нарастаю-щий итог |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Задача, не являющаяся ОЗР: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протяженность построенных сетей водоснабжения |  | км. | 13,1 |  | 13,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Возрастающий |  | нет |  |  |
| 2 |  | Наличие технического паспорта | - | да - 1, нет - 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Возрастающий |  | нет |  |  |
| 3 |  | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | - | да - 1, нет - 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Возрастающий |  | нет |  |  |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача, не являющаяся ОЗР: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 13,1 |  |
| 2 | Наличие технического паспорта | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  | - | - | 1 |  |
| 3 | Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы | да - 1, нет - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача, не являющаяся ОЗР: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Козырево, ПИР) | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность построенных сетей водоснабжения | км. | 13,1 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Тех паспорт по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейский городской округ Челябинская область с разводящими сетями» | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие технического паспорта | Да — 1; нет - 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача, не являющаяся ОЗР: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Козырево, ПИР) | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 7550,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7550,56 |
| 2 | Тех паспорт по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями Челябинская область» | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 130,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,61 |
| 3 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского | МУ «УС» | 5079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5079,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  |  | 12760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12760,17 |
| местный бюджет |  |  | 12760,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12760,17 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |