Инициативный проект «Благоустройство территории для физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа, с проведением спортивных игр по адресу г. Копейск, ул. Гагарина, 1а», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общая характеристика инициативного проекта** | **Сведения об инициативном проекте** |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Благоустройство территории для физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа, с проведением спортивных игр по адресу г. Копейск, ул. Гагарина, 1а» |
| 2. | Приоритетные направления реализации инициативного проекта | Организация благоустройства территории Копейского городского округа  |
| 3. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | Территория расположена на въезде в п. Октябрьский, состояние благоустраиваемой территории до реализации проекта следующее: покрытие футбольного поля не соответствует современным стандартам, отсутствует беговая дорожка, вместо трибун установлены скамейки на средства жителей, нет освещения и ограждения.В настоящее время поле используется для проведения футбольных матчей, спортивных мероприятий и просто для занятий спортом населения в свободное время. Но, к сожалению, территория, на которой проходят тренировки и игры не благоустроена и не отвечает спортивным требованиям. В связи с этим, существует необходимость благоустройства места, где рождается спорт на территории поселка. |
| 4. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Идея о благоустройстве выбранной территории уже не раз обсуждалась и была признана актуальной еще в 2020 году. Поселок удален от основной ифраструктуры города, в связи с этим необходимо благоустроить имеющуюся территорию в Октябрьском жилом массиве, что скажется на улучшении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья, позволит сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность жителям поселка реализовать свои потребности в занятиях любимыми видами спорта, а также даст возможность проведения семейных спортивных праздников и организации досуга на открытом воздухе.Благоустройство запланировано в несколько этапов:2024 год – оснащение футбольного поля (дренажная система, искусственный газон и ворота)2025 год – беговая дорожка, ограждение и освещение территории2026 год – устройство трибун и раздевалок |
| 5. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | 1. Создание современной благоустроенной территории для занятий спортом и оздоровительной деятельности в Октябрьском жилом массиве.2. Максимально удовлетворить потребности жителей поселка в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом воздухе.3. Повышение заинтересованности жителей и молодежи поселка в здоровом образе жизни.4. Бесплатная возможность жителям поселка заниматься физической культурой и спортом.5. Создание благоприятных условий для обеспечения доступности занятий футболом. |
| 6. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 21 877 605,08 рублей |
| 7. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2024 |
| 8. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 437 552,11Проведение субботника до начала работ |
| 9. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 0,1 % |
| 10. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Гагарина, 1а |
| 11. | Сведения об инициаторах проекта | Ахметзянова Екатерина АндреевнаЧернецов Александр ПетровичСаковская Наталья ЮрьевнаПлатунов Николай НиколаевичМок Евгений НиколаевичСедякин Павел ВладимировичЛомов Константин СергеевичСамоловских Алексей ВикторовичВазетдинов Марсель РавильевичСайфуллин Артур Райманович |
| 12. | Распоряжение об определении части территории, на которой будет реализовываться инициативный проект | Распоряжение администрации КГО от 20.09.2023 № 674-р «Об определении границ части территории Копейского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект «Благоустройство территории для физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа, с проведением спортивных игр по адресу г. Копейск, ул. Гагарина, 1а» |
| 13. | Протокол собрания или конференции граждан | Протокол собрания граждан о рассмотрении вопроса инициативного бюджетирования проекта «Благоустройство территории для физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа, с проведением спортивных игр по адресу г. Копейск, ул. Гагарина, 1а» № 4 от 19.10.2023 |

Жители Копейского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут направить свои замечания и предложения по внесенным инициативным проектам в администрацию городского округа на электронную почту по адресу: ter\_otd74@akgo74.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования проекта на сайте администрации КГО.