УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Копейского городского округа

от 13.07.2021 №1569-п

План

снижения объемов и количества объектов незавершенного

строительства по Копейскому городскому округу

на 2021 год

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается завершение строительства

Таблица 1

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета |  | Остаток сметной стоимости, рублей по состоянию на 01.01.2021 | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, рублей |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. за счет федерального бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство автодороги по ул. Малышева к м/р Тугайкуль | 33 427 141,88 | 2013 | 3 | Областной бюджет | 33 427 141,88 | 7 405 650,00 |  | - | - | 2013 |
| 2 | Благоустройство "Парк Победы" входная группа 1 этап | 2 831 928,02 | 2020 | 12 | - | 2 831 928,02 | - |  | - | - | 2021 |
| 3 | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в п. Зуевка, Заоз. | 991 179 ,96 | 2019 | 14 | - | 991 179 ,96 | - |  | - | - | 2022 |
| 4 | Детский сад на 140 мест по ул. Северная, 31 | 94 739,00 | 2020 | 17 | - | 3 133 762,90 | - |  | - | - | 2022 |
| 5 | Детский сад на 200 мест по ул. Кирова, 33А | 224 821,00 | 2020 | 18 | - | 2 933 017,45 | - |  | - | - | 2022 |
| 6 | Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15 | 84 863,00 | 2020 | 19 | - | 2 378 162,00 | - |  | - | - | 2022 |
| 7 | Детский сад по ул. Томилова, 15 г | 1 473 215,34 | 2020 | 20 | - | 1 473 215,34 | - |  | - | - | 2023 |
| 8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Борьбы в г. Копейске Челябинской области | 35 308 759,13 | 2020 | 28 | - | 48 744 984,20 | - |  | - | - | 2021 |
| 9 | ФСК, ул. Жданова,26 | 51 202 709,42 | 2013 | 29 | - | 51 202 709,42 | - |  | - | - | 2021 |
| 10 | Автомобильная дорога от ул. Малышева до МОУ СОШ№16 в микрорайоне Тугайкуль |  | 2020 | 33 | Областной бюджет | 70 339,56 |  |  |  |  | 2021 |
| 11 | «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа, в том числе ПИР». | 207 710 980,00 | 2018 | 34 | «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа, в том числе ПИР». | 11 594 460,73 |  |  |  |  | 2022 |

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается списание и снос

Таблица 2

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в т.ч. реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | СМР полигона Южный п. Старокамышинск | 1 339 706,16 | 2008 | 10 | фактическое отсутствие | 1 339 706,16 | 2008 | - | 2008 |
| 2 | Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова | 621 065,86 | 2012 | 1 | недостача | 621 065,86 | 2012 | - | 2012 |
| 3 | Реконструкция ЦТП "Подозёрная" Бажово ул. Мира, 49А | 374 896,00 | 2013 | 7 | недостача | 374 896,00 | 2013 | - | 2012 |

Объекты незавершенного строительства,

в отношении которых предлагается принятие в казну

Таблица 3

| № п/п | Заказчик, застройщик. Наименование объекта. Адрес местонахождения объекта. Назначение объекта | Мощность объекта, сметная стоимость, рублей | Планируемый период строительства, годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства | Реестровый номер имущества | Документ основание для выделения средств из бюджетов (начало строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, рублей, всего в т.ч. из федерального бюджета | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова | 7 378 934,14 | 2012 | 1 | - | 7 378 934,14 | 2012 |
| 2 | Реконструкция центрального теплового пункта №4 п. Бажова | 40 055,45 | 2012 | 2 | - | 40 055,45 | 2012 |
| 3 | Газоснабжение жилых домов в п. Северный рудник | 3 480 000,00 | 2015 | 4 | - | 3 480 000,00 | 2015 |
| 4 | Озоно-фильтровальная станция п. Октябрьский | 1 706 625,00 | 2020 | 31 | - | 1 706 625,00 | 2020 |
| 5 | Газоснабжение жилых домов в п. Северный рудник | 9 739 678,00 | 2014 | 5 | - | 9 739 678,00 | 2014 |
| 6 | Реконструкция ЦТП "Подозёрная" Бажово ул. Мира, 49А | 2 330 348,18 | 2013 | 7 | - | 2 330 348,18 | 2013 |
| 7 | Инженерно-геодезические изыскания пр. Коммунистический | 338 000,00 | 2020 | 30 | - | 338 000,00 | 2020 |
| 8 | Наружные подводящие сети к блочно-модульной котельной п. Советов г. Копейска | 7 120 558,47 | 2019 | 25 | - | 7 120 558,47 | 2019 |
| 9 | Крытое спортивное сооружение (ул. К.Маркса) | 130 068,22 | 2020 | 32 | - | 130 068,22 | 2020 |

Первый заместитель Главы городского округа                                                                                                         К.А. Самарин