УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Копейского городского округа от 08.12.2021 № 2915-п

ПАСПОРТ

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Копейского городского округа на 2022-2024 годы

(далее – План, округ)

| Основание для разработки Плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области), постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2048 годы» (далее – Региональная программа) |
| --- | --- | --- |
| Цель Плана Задачи Плана Срок и этапы реализации Плана | - - - | осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах округа 1) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 2) приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; 3) повышение комфортности проживания граждан 2022-2024 годы |
| Источники финансирования Плана Целевые индикаторы и показатели | - - | 1) взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; 2) проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; 3) проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете проведение капитального ремонта общего имущества в 266 многоквартирных домах |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 266 многоквартирных домах, расположенных на территории округа |

Раздел I. Общие положения

1. В соответствии с Региональной программой в План включено                      266 многоквартирных дома.

Раздел II. Ресурсное обеспечение краткосрочного Плана

2. Общий объем финансирования Плана  на 2022-2024 годы составляет  1 065 359 413,73 рублей.

3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложениях 1, 3  к настоящему Плану.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации  Плана

4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта, в соответствии с Законом Челябинской области.

5. В соответствии со статьей 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установка и (или) ремонт коллективных (общедомовых) узлов управления регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту общего имущества в 2022-2024 гг., приведен в приложениях 2, 4  к настоящему  Плану.

7. В соответствии со статьей 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведения государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 266 многоквартирных домах.

Примечание: в приложениях указаны многоквартирные дома, по которым администрация округа принимает решение  о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за собственников помещений, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в этом многоквартирном доме в соответствии с Региональной программой и предложениями специализированной некоммерческой организации-фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (часть 6 ст. 189 ЖК РФ).

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                                            И.В. Фролов