Приложение 2

к муниципальной программе

| УТВЕРЖДЕНО куратором мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» «____» _____________ 20___ г. ____________ / Филиппов А.С. | СОГЛАСОВАНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» от 25.12.2024 № 2 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Благоустройство городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Сергеев Александр Евгеньевич |  | Начальник управления городского хозяйства администрации Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Благоустройство городской среды Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере ния | Базо вое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ГП РП | ед. | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  | - |  | - | 4 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя тия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Реализация проектов по благоустройству | ед | 5 | 4 | 7 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к объектам социальной инфраструктуры и т.д.) городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство сквера Борцам революции по ул. Борьбы (возле Городского парка) | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 24 293,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 293,66 |
|  | федеральный бюджет |  | 20 592,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 592,35 |
|  | областной бюджет |  | 858,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,01 |
|  | местный бюджет |  | 2 843,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Благоустройство сквера за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, д.12 в Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 6 697,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 697,83 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677,37 |
|  | областной бюджет |  | 236,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,56 |
|  | местный бюджет |  | 789,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,3 |
| 1.3. | Благоустройство сквера им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы |  | 9 784,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784,91 |
|  | федеральный бюджет |  | 8 294,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294,11 |
|  | областной бюджет |  | 345,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,59 |
|  | местный бюджет |  | 1 145,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145,21 |
| 1.4. | Благоустройство пешеходной зоны вдоль Городского парка по ул. Борьбы |  | 6 401,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 401,13 |
|  | федеральный бюджет |  | 5 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 425,87 |
|  | областной бюджет |  | 226,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,08 |
|  | местный бюджет |  | 749,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,18 |
| 1.5. | Благоустройство сквера Павшим шахтерам |  | 0,00 | 8 533,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533,29 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 7 701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701,28 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,33 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,68 |
| 1.6. | Благоустройство сквера 60 лет Победы |  | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 2 256,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256,25 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 118,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,75 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 1.7. | Благоустройство сквера по пр. Ильича |  | 0,00 | 8 533,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533,29 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 7 701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701,28 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,33 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,68 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8 | Благоустройство сквера в районе ДК им. П.П. Бажова |  | 0,00 | 8 533,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533,28 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 7 701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701,28 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,33 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,67 |
| 1.9. | Благоустройство Сада шахтеров в районе школы № 45 по ул. Мира |  | 0,00 | 8 533,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533,29 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 7 701,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701,28 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 405,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,33 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 426,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,68 |
| 1.10. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Борьбы, от дома № 19 до дома № 37 |  | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 3 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158,75 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 166,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,25 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 1.11. | Благоустройство пешеходной зоны в районе МДОУ "Детский сад №27" по ул. Томилова |  | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Всего на реализацию проекта, в т.ч. |  | 47 177,53 | 42 133,15 | 40 453,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 764,25 |
|  | федеральный бюджет |  | 39 989,70 | 38 025,13 | 36 125,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 139,85 |
|  | областной бюджет |  | 1 666,24 | 2 001,32 | 2 305,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973,41 |
|  | местный бюджет |  | 5 521,59 | 2 106,70 | 2 022,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,99 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март | МКУ КГО «Управление благоустройства» | X | План-график |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контракта | Ежегодно/ ноябрь-март | Ежегодно/март |  | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Приемка выполненных работ | Ежегодно/ сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.4. | Оплата выполненных работ | Ежегодно/сентябрь | Ежегодно/ ноябрь |  | X | Платежное поручение |