Инициативный проект «Обустройство системы освещения детской площадки в посёлке Зуевка», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения об инициативном проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Обустройство системы освещения детской площадки в посёлке Зуевка» |
| 2. | Приоритетные направления реализации инициативного проекта | Организация благоустройства территории муниципального образования или его части |
| 3. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | В 2024 году была благоустроена новая детская площадка, на которой отсутствует освещение. В вечернее время отсутствие видимости делает игровое оборудование (горки, качели, лестницы) потенциально опасным и повышает риск получения детьми травм, площадка становится фактически недоступной для использования — проведения досуга детей и семей. Отсутствие освещения делает площадку привлекательной для противоправных действий (актов вандализма , распития спиртного), что ведёт к порче муниципального имущества и создаёт чувство дискомфорта и незащищённости у жителей прилегающих домов. |
| 4. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Подключение к действующей городской сети, которая находится в 76 метрах от площадки: - межевание и определение координат детской площадки для последующего оформления разрешения на использование земельного участка; - техническое присоединение и фактическое подключение к электросетям; - установка двух железобетонных опор, двух стационарных двухрожквых энергоэффективных светильников, прокладка воздушной линии до площадки; - строительство каналов связи, монтаж постов видеонаблюдения, настройка и тестирование оборудования, интеграция объекта в автоматизированную систему видеонаблюдения «Безопасный город» с выводом в ЕДДС через опорный пункт полиции; - выполнение исполнительной съёмки инженерных сетей и других объектов. |
| 5. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | 1. Повышение безопасности: Снижение риска травматизма детей и жителей в тёмное время суток. 2. Увеличение времени использования: Эксплуатация площадки станет возможной на 4-5 часов в сутки дольше, особенно в осенне-зимний период. 3. Повышение комфорта: Создание благоприятных условий для семейного отдыха и досуга детей в вечернее время. 4. Сохранность имущества: Снижение вероятности актов вандализма и порчи муниципального имущества на территории площадки. |
| 6. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 986 381,00 рублей |
| 7. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2026 год |
| 8. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 19 727,62 рублей (2 %) Проведение субботника |
| 9. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 0,1 % |
| 10. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская обл., г. Копейск, территория, ограниченная ул. Державина, д. 1Б, ул. Новая Заря, д. 2, ул. Берёзовая, д. 11 |
| 11. | Сведения об инициаторах проекта | Цыганова Наталья Сергеевна Цыганов Николай Владимирович Сукач Александр Сергеевич Сукач Райхана Ириковна Нуржанова Алла Олеговна Нуржанов Павел Радикович Попова Юлия Михайловна Попов Сергей Александрович Бычков Семён Сергеевич Крылова Яна Евгеньевна |
| 12 | Распоряжение об определении части территории, на которой будет реализовываться инициативный проект | Распоряжение администрации КГО № 869-р от 09.09.2025 |
| 13 | Протокол собрания или конференции граждан | Протокол собрания граждан от 07.08.2025 |

Жители Копейского городского округа, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут направить свои замечания и предложения по внесенным инициативным проектам в администрацию городского округа на электронную почту по адресу: ter_otd74@akgo74.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования проекта на сайте администрации КГО.