Инициативный проект «Безопасность детей – это наша общая забота», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общая характеристика инициативного проекта** | **Сведения об инициативном проекте** |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Безопасность детей – это наша общая забота» |
| 2. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | Здание детского сада по адресу: г. Копейск, ул. Гольца, 9г сдано в эксплуатацию в 1972 году. Построено по типовому проекту, в соответствии с действующим на тот период регламентом пожарной безопасности. В настоящее время требуется монтаж системы автоматической пожарной сигнализации. В групповых ячейках второго этажа отсутствуют рассредоточенные запасные эвакуационные выхода, что является нарушением требований пожарной безопасности. Согласно предписаниям главного управления МЧС России по Челябинской области ОНД и ПР № 6 от 23.08.2016 № 147, от 14.07.2017 года № 75/1/1, предписания от 05.09.2018 года № 95/1/1 в здании детского сада отсутствуют эвакуационные выходы со второго этажа в двух групповых ячейках. Нормативное обоснование установленного нарушения: Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123-ФЗ ст. 4 СНиП II – А.5-70 п. 4.5, СНиП II – Л.З-71 п. 3.12, СНиП 21-01-97 п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12. |
| 3. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Для устранения нарушения проведена следующая работа: организацией ООО «Лабиринт» разработан проект «Устройство 2-х пожарных лестниц 3го типа с устройством проемов в здании МДОУ «ДС № 53», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гольца, 9г, ОГАУ «ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» проведена государственная экспертиза проекта, получено положительное заключение государственной экспертизы проекта от 15.07.2020 года. Организацией ООО «Агентство пожарной безопасности» разработана калькуляция по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации. |
| 4. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В соответствии с требованиями ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в результате реализации инициативного проекта будут обеспечены безопасные условия эвакуации детей со второго этажа здания детского сада по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гольца, 9г в случае ЧС или при возникновении пожара, а также установлена система автоматической пожарной сигнализации. |
| 5. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 829 000,00 рублей |
| 6. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | октябрь 2022 |
| 7. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 50 000,00 рублей  1. Участие в организации и проведении косметического ремонта групповых помещений после выполнения строительных работ.  2. Участие в оказании помощи персоналу детского сада при проведении генеральной уборки в группах по окончании строительных и ремонтных работ. |
| 8. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 779,00 рублей |
| 9. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Гольца, 9г  кадастровый номер здания 74:30:0103003:325 |
| 10. | Сведения об инициаторах проекта | Лишканова Татьяна Григорьевна, заведующий МДОУ «ДС № 53» |