Инициативный проект «Благоустройство межквартального проезда пр. Славы д. 27», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения об инициативном проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Благоустройство межквартального проезда пр. Славы д. 27 |
| 2. | Приоритетные направления реализации инициативного проекта | Организация благоустройства территории муниципального образования или его части |
| 3. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | Через двор и дворовый проезд пролегает сквозной маршрут движения жителей к социально значимым объектам инфраструктуры района. Детская площадка не огорожена, имеет старые конструкции, не позволяющие полноценный отдых и развитие детей. Недостаточно мест для парковки автомобилей. Также отсутствует водоотведение скопившейся воды в период снеготаяния и выпадения ливневых осадков, обнаружены сегменты скопления воды. Частично разрушены бордюрные камни, что позволяет автомобилистам парковаться на газонах, тем самым уменьшая досуговую площадь дворовой территории и ухудшая экологическое состояние двора. |
| 4. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Благоустройство дворового проезда с увеличением проезжей части и установкой элементов искусственных неровностей для гашения скорости автомобилей, обустройство парковочных мест, ограждение и обустройство детской площадки, зон отдыха житеей, с установкой МАФ, озеленение двора, установка ограждения палисадников. |
| 5. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Максимально благоприятные условия, результатом которых будет благоустроенный, безопасный, комфортный двор, повысится возможность качественного обслуживания УК территорий в осенне-зимний период, обустройство детской площадки даст возможность безопасно проводить досуг детям и всем жителям жилого дома. |
| 6. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 4 500 000 руб. 00 коп. |
| 7. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2026 |
| 8. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 90 000 руб. 00 коп. Субботник |
| 9. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 0,1 % |
| 10. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская обл., г. Копейск, пр. Славы, д. 27 |
| 11. | Сведения об инициаторах проекта | Ковалева Анастасия Игоревна Деева Анна Александровна Нищих Анастасия Анатольевна Тихоненко Екатерина Михайловна Агеева Любовь Леонидовна Пушкарева Оксана Витальевна Гаязова Оксана Геннадьевна Потапова Анастасия Андреевна Галле Валентина Анатольевна Попов Евгений Андреевич |
| 12 | Распоряжение об определении части территории, на которой будет реализовываться инициативный проект | Распоряжение администрации КГО № 445-р от 02.06.2025 |
| 13 | Протокол собрания или конференции граждан | Протокол собрания граждан № 1 от 10.07.2025 |

Жители Копейского городского округа, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут направить свои замечания и предложения по внесенным инициативным проектам в администрацию городского округа на электронную почту по адресу: ter_otd74@akgo74.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования проекта на сайте администрации КГО.