Инициативный проект «Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) из тротуарной плитки и асфальта на территории парка Победы и при подходе к парку от остановка Завод Пластмасс», выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения об инициативном проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) из тротуарной плитки и асфальта на территории парка Победы и при подходе к парку от остановка Завод Пластмасс |
| 2. | Приоритетные направления реализации инициативного проекта | Организация благоустройства территории муниципального образования или его части |
| 3. | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части | На нескольких участках парка Победы (1 участок – тропинка от остановки завод Пластмасс до парковки парка Победы, 2 участок – тротуар, соединяющий благоустроенную территорию возле фонтана и велодорожку, 3 участок – дорожка «народная тропа» к детской площадке) отсутствуют обустроенные тротуары для обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов как такового. В данный момент пешеходы идут по грунтовым тропинкам между асфальтированными участками, тем самым создается неудобство передвижения в дождливую погоду и по весне и осенью. Грязь разносится по территории парка, по скользкой грязи не проехать на велосипеде, пешком неприятно переходить данные участки. Отсутствие тротуаров в нужных местах создает неприглядный облик самого парка Победы как комфортного места отдыха и спорта для горожан. |
| 4. | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | Решение данной проблемы возможно обустройством тротуаров из тротуарной плитки и асфальта 1 участок – тропинка от остановки завод Пластмасс до парковки парка Победы – тротуар из асфальтобетона общей шириной 2 метра с бордюрами по обеим сторонам тротуара, позволяющей производить механизированную уборку и очистку тротуаров от мусора и снега. 2 участок – тротуар, соединяющий благоустроенную территорию возле фонтана и велодорожку – обустроить асфальтированный тротуар шириной 2 метра с бордюрами по обеим сторонам тротуара, позволяющей производить механизированную уборку и очистку тротуаров от мусора и снега. 3 участок – дорожка «народная тропа» к детской площадке через газон необходимо уложить дорожку из тротуарной плитки шириной 2 метра. |
| 5. | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Реализация данного проекта позволит: 1. Сформировать участок обслуживания и закрепить за обслуживающей организацией. 2. Расчистить территорию от мусора, разрастающихся деревьев и кустарников, провести санитарную обработку. 3. Сформировать безопасные пешие маршруты движения людей по указанным участкам. 4. Обеспечить маломобильные группы населения возможностью доступа к остановкам общественного транспорта. 5. Произвести благоустройство территории парка Победы как главного места отдыха горожан. |
| 6. | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 3 286 434, 19 руб |
| 7. | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 2027 |
| 8. | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 131 457,36 руб. Субботник |
| 9. | Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта | 0,1 % |
| 10. | Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования | Челябинская обл., г. Копейск, пр. Победы, 39г |
| 11. | Сведения об инициаторах проекта | Индивидуальный предприниматель Султанов Рустам Файзрахманович |
| 12 | Распоряжение об определении части территории, на которой будет реализовываться инициативный проект | Распоряжение администрации КГО от 02.07.2026 № 624-р «Об определении границ части территории Копейского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект «Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) из тротуарной плитки и асфальта на территории парка Победы и при подходе к парку от остановка Завод Пластмасс» |
| 13 | Протокол собрания или конференции граждан | Протокол собрания граждан от 03.09.2026 |

Жители Копейского городского округа, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут направить свои замечания и предложения по внесенным инициативным проектам в администрацию городского округа на электронную почту по адресу: ter_otd74@akgo74.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня опубликования проекта на сайте администрации КГО.