|  |
| --- |
| **Информация о реализованных инициативных проектах на территории Копейского городского округа на 29.12.2023** |
| № п/п | Наименование инициативного проекта | Адрес реализации инициативного проекта | Стоимостьинициативного проекта,(руб.) | Сумма инициативного платежа | Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц | Сведения о результатах реализации инициативного проекта |
| 1 | «Новая столовая» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Жданова, д. 25(МОУ «Средняя общеобразовательная №1» КГО) | 900 000,00 | 72 000,00 | Произведены разгрузка мебели, помощь в сборке/монтаже, расстановка, сан. обработка мебели, уборка помещения столовой | Поставлены столы обеденной зоны – 35 шт., скамьи обеденные – 64 шт., стулья – 19 шт. |
| 2 | «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза» | Челябинская обл., г. Копейск, отпер. Тореза, д. 2 допер. Тореза, д. 8 | 642 861,82 | 676,70 | Проведен субботник | Восстановление бортовых камней, восстановление подстилающих и выравнива-ющих слоев, оснований под тротуар, восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара, замена чугунных люков, подготовка почвы для устройства газонов |
| 3 | «Благоустройство детской площадки» | Челябинская обл., г. Копейск, п. Заозерный, ул. Проектная, д. 2 | 1 025 000,00 | 4 999,50 | Произведена расчистка террито-рии перед реализа-цией инициативного проекта и уборка мусора на террито-рии в процессе и после реализации проекта | Демонтированы старые МАФы из автомобильных покрышек;установлены новые МАФы: карусель - 1 шт., качели балансир – 1 шт, песочница – 1 шт., вертолет – 1 шт., спортивный комплекс – 1 шт., качалка на пружине – 1 шт., турник мостик – 1 шт., бум бревно кривое – 1 шт., горка детская – 1 шт., газонное ограждение – 27 шт., скамья со спинкой – 4 шт., урна уличная – 1 шт. |
| 4 | «Благоустройство территории» | Челябинская обл., г. Копейск, пр. Славы, д.25, д. 25а | 1 259 118,88 | 25 563,50 | Проведены:- уборка территории после монтажных работ;- субботник и уборка территории двора. В дальнейшем - обеспечение сохранности ограждения | Выполнены:- земляные работы;- устройство покрытий из резиновой плитки;- ограждение площадки защитной сеткой;- подготовка почвы для устройства газонов |
| Использование средств в объеме экономии | Использование средств в объеме экономии |
| 259 350,75 | 5 267,50 | устройство подстилающего слоя, установка мини-ворот для футбола с сеткой – 2 шт., усиление металлического забора,- установка скамеек – 2 шт., установка урн – 1 шт. |
| 5 | «Пусть светится ярко «Наш парк!» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Северная, 1 | 3 868 874,51 | 77 840,00 | Проведен субботник до начала работ | Устройство 32 светильников наружного освещения на территории парка |
| 6 | «Благоустройство прилегающей территории между МДОУ «Детский сад №51» и ул. П. Томилова д. 18б» | Челябинская обл., г. Копейск, территория между д. 18б по ул. П. Томилова и д. 6а по ул. Лихачева | 1 703 554,06 | 681,40 | Проведение субботника | Выполнены:- земляные работы;- устройство канализационных колодцев;- устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб;- восстановление тротуара;- восстановление проезда;- восстановление парковок;- установка светильников наружного освещения;- установка искусственных неровностей и дорожных знаков;- установка МАФов (скамья, урна, тренажеры) |
| 7 | «Капитальный ремонт кровли МУ «Дом культуры им. Петрякова» | Челябинская обл., г. Копейск,ул. Электровозная, д. 11 | 4 470 150,91 | 7 774,00 | Проведение субботника | Выполнены:- демонтажные работы;- кладка стен, окраска фасадов;- установка плит балконов и козырьков;- устройство водосточной системы. |
| 8 | «Спортивно-культурный комплекс «ТОС Козырево» | Челябинская обл., г. Копейск, территория напротив ул. Тульская иул. Рабочий путь | 5 700 000,00 | 2 000,00 | -проведение субботника на территории перед реализацией проекта;- посильная физическая помощь в процессе реализации инициативного проекта;- уборка мусора на территории после реализации инициативного проекта | Выполнены:- установка хоккейной коробки;- установка воркаут-площадки с сеткой для лазанья и скалодромом;- установка комплекса с качелями «Гнездо»;- установка спортивной площадки (перекладина, кольца, шведская стенка, рукоход, лаз-барабан, лаз-змейка, лаз-туннель, брусья);- установка уличных тренажеров;- устройство тротуарной дорожки. |
| 9 | «Внешний и внутренний ремонт здания МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по ул. Ленина д. 23 в г. Копейске, Челябинской области» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 23 | 5 385 601,09 | 21 399,00 | Разборка засыпной изоляции чердачных перекрытий | Текущий ремонт кровли и вентиляционной системы, устройство подвесных потолков с установкой светильников, ремонт внутренних стен поме-щений, работы по прокладке внутренних трубопроводов канализации |
| 10 | «Штаб волонтерских отрядов «Копейск – город молодых» | Челябинская обл., г. Копейск,ул. Ленина, д. 48 | 2 306 697,24 | 9 347,00 | - | Приобретены и поставлены: канцелярия, бумага, проектор, МФУ + картриджи, систем.блок, монитор, клавиатура, мышь, маршрутизатор, мебель (кресла-модуль+столы), радио-система, акуст. система, гвоздики и тюльпаны для вручения, ленты Георгиевские, саженцы ели, брендированная продукция для волонтеров, (одежда, блокноты и пр.), хоз.инвентарь, продукты для кофе-брейка;Оказаны услуги:- разработка дизайн-макета логотипа штаба;- полиграфические услуги;- автотранспортные услуги;- организация питания участников «Полевая кухня»;- услуги по организации проживания и питания в рам-ках проведения форума;- услуги ведущих;Проведены мероприятия:- «Образовательная площадка»;- итоговый форум «Копейск-город молодых» |
| 11 | «Благоустройство сквера «Шахтерская слава» у здания МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. 16 лет Октября, д. 24 | 3 617 676,27 | 2 512,50 | Проведение субботника,высадка деревьев | Выполнены:- подготовительные работы (валка деревьев, корчевка пней, вывоз мусора);- устройство и ремонт тротуаров;- установка МАФов (скамьи, урны, стенд «Бессмертный полк»);- посадка деревьев и кустарников;- устройство газонов |
| 12 | «Капитальный ремонт помещений пищеблока, актового зала и приобретение оборудования в МОУ «СОШ № 49» | Челябинская обл.,г. Копейск, ул. Борьбы, 59а | 4 497 059,55 | 9 637,50 | Помощь в уборке помещений и территорий, на которых будут производиться строительные работы;обеспечение безопасного функционирования школы в период строительных работ | Приобретены и установлены:- пароконвектомат;- плита электрическая 6-комфорочная;- мармит;- водонагреватель электрический;- шкаф холодильный POLAR;- ванна моечная;- шкаф холодильный.Выполнены:- электромонтажные работы по подключению электропитания внутреннего электроснабжения пищеблока;- монтаж охранно-пожарной сигнализации;Ремонтные работы:- в пищеблоке: ремонт стен, полов, потолков, замена дверей, водоснабжение и водоотведение;- ремонт пола в актовом зале |
| 13 | «Капитальный ремонт спортивной площадки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Гольца, д. 18 | 9 466 006,35 | 1 404,29 | Проведение субботника, уборка мусора, посадка кустарников за ограждением | Выполнены:- демонтажные и земляные работы;- устройство футбольного поля;- баскетбольная площадка;- беговая дорожка;- распашные ворота;- благоустройство, в том числе натуральный газон, асфальтовое покрытие, установка МАФ. |
| 14 | «Внутренний и внешний капитальный ремонт и оснащение спортивного зала Филиала № 2 МОУ «СОШ № 47» Копейского городского округа» | Челябинская обл., г. Копейск, ул. Пекинская, 25 | 6 532 867,37 | 6 533,10 | - | Приобретены и поставлены: щиты, кольца, сетки и фермы баскетбольные, бревно гимнастическое, гантели, клюш-ки для хоккея с шайбой, клюшки для флорбола, коврики гимнасти-ческие, козел гимнастический, конус тренировочный, медбол, мостик гимнастический, мячи для флорбола, обручи гимнасти-ческие, тренажеры для пресса, скакалки, скамьи гимнастичес-кие, шведские стенки, мячи для фитнеса, ворота для хоккея на траве, канаты для перетягивания, мячи бескетбольные, мячи волей-больные, мячи футбольные, наборы для бадминтона, сетки волейбольные, стойки волей-больные, сетка заградительные, турник-брусья, рукоход на шведскую стенку.Выполнены: замена кровли, монтаж опорных стоек под балки, установка стропильной системы кровли, устройство кровель плоских из наплавляемых материалов, установка водосточной системы, замена системы электро-освещения, монтаж новых отопи-тельных приборов, труб и развязок, ремонт пола, замена окон и дверей, штукатурная отделка и окраска стен и потолков, устройство отмостки и цоколя вокруг спортивного зала, устройство нового крыльца, баскетбольная и волейбольная разметка в спортзале. |