**Инициативный проект МОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 8 Копейского городского округа по замене деревянных окон и установке окон из ПВХ профиля**

**Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Копейского городского округа или его части**

Деревянные окна, установленные в здании МОУ школа-интернат № 8, не менялись с 1956 г., в связи с этим необходима замена деревянных окон на окна из ПФХ профиля в некоторых помещениях образовательной организации. В связи с чем, нарушен тепловой режим в некоторых помещениях школы. Инициативный проект выдвигается для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

**Обоснование предложений по решению указанной проблемы**

1. Осуществление замеров оконных проемов специалистами организаций, устанавливающих окна;
2. Составление сметной документации на замену оконных блоков на ПФХ;
3. Демонтаж и установка окон;
4. Восстановление стен и оконных проемов после установки окон;
5. Уборка помещений после проведенных работ

**Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта**

В результате реализации инициативного проекта в помещениях температурный режим будет соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 и обеспечены благоприятные условия для жизнедеятельности детей с нарушениями интеллекта.

**Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта**

Согласно проектно-сметной документации, предварительная сумма на реализацию инициативного проекта составляет 2343000,00 (два миллиона триста сорок три тысячи рублей 00 копеек).

**Планируемые сроки реализации инициативного проекта**

Инициативный проект планируется реализоваться не позднее 30 июля 2021 г.

**Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта**

Инициативная группа граждан примет рудовое участие в реализации проекта в виде уборки после замены деревянных окон в здании МОУ «школа – интернат № 8».

**Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта**

Объем средств местного бюджета составляет 2343,00 (две тысячи триста сорок три рубля 00 копеек).

**Указание на территорию Копейского городского округа или часть территории городского округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определяемую в соответствии с порядком, установленным нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования**

В соответствии с распоряжением администрации Копейского городского округа от 04.02.2021 № 83-р «Об определении границ части территории Копейского городского округа, на которой планируется реализовать инициативный проект МОУ школа – интернат № 8 по замене деревянных окон и установке окон из ПВХ профиляопределены границы территории:

Челябинская обл., г. Копейск, ул. Медиков, 5 Копейский городской округ

кадастровый номер здания: 74:30:0301034:878

кадастровый номер земельного участка: 74:30:0301034:1

**Инициаторы проекта**

Директор МОУ школа-интернат № 8 Шурупова М.В., Романович Любовь Дмитриевна, представитель инициативной группы.